Приложение к Решению

Петрозаводского городского Совета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по выполнению просьб и предложений (наказов) избирателей, принятых к исполнению**

**Администрацией Петрозаводского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО депутата** | **Просьбы, предложения (наказы) избирателей** | **Адрес** | **Ответст-венный** | **Срок выполне-**  **ния** | **Перечень мероприятий по выполнению наказов избирателей и объемы денежных средств, необходимых для их выполнения** |
| 440. | Васильева Г.В. | Установка детской площадки во дворе д.18-б по пр.Карельскому | пр.Карельский. д. 18-б | КЖКХ | 2022 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта по благоустройству дворовых территорий ПГО «Комфортная городская среда».  Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 400,0 тыс. руб.  Решения об участии в проекте и видах работ по благоустройству дворовых территорий принимаются на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах.  В заявке по указанному адресу в рамках данного проекта на 2017 год выполнение работ по устройству детской площадки не предусмотрено.  Срок реализации указанного проекта запланирован до 2022 года. |
| 441. | Васильева Г.В. | Установка детской площадки во дворе д.13-а по ул.Сотравальской | ул.Сортавальская д.13-а | КЖКХ | 2022 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта по благоустройству дворовых территорий ПГО «Комфортная городская среда».  Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 400,0 тыс. руб.  Решения об участии в проекте и видах работ по благоустройству дворовых территорий принимаются на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах.  Срок реализации указанного проекта запланирован до 2022 года. |
| 442. | Васильева Г.В. | Восстановление после земляных работ пешеходной дорожки к МДОУ № 102 (напротив первого подъезда д.13-а по ул.Сортавальской) | ул.Сортавальская д.13-а | КЖКХ | 2017 | Работы будут выполнены в рамках оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ». |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

АПГО – Администрация Петрозаводского городского округа

ПГО – Петрозаводский городской округ

КСР – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

КЭиУМИ – комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа

УГХиТ – управление городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

УЖХ – управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа