Приложение к Решению

Петрозаводского городского Совета

от 9 сентября 2020 г. № 28/33-624

**План мероприятий по выполнению просьб и предложений (наказов) избирателей,**

**принятых к исполнению Администрацией Петрозаводского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. депутата** | **Просьбы, предложения избирателей** | **Адрес (или наименование учреждения)** | **Ответст-венный** | **Срок****выполнения** | **Перечень мероприятий по выполнению наказов избирателей и объемы денежных средств, необходимых для их выполнения** |
|  | Анишин А.В. | Установить детскую площадку. | В районе домов№ 4, 4А, 6, 6А, 8 по ул. Пограничной. | УЖХ | 2017-2021 | Площадка установлена в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Анишин А.В. | Заменить остановочный комплекс на остановке «Вологодская» (провалилась крыша). | Ул. Вологодская. | УГХиТ | 2017-2021 | Павильон установлен в рамках муниципального контракта в 2018 году. |
|  | Анишин А.В. | Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | Ул. Жуковского,61. | УЖХ | 2017-2021 | Земельный участок является придомовой территорией. Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Собственниками многоквартирного дома № 61 приняты решения об участии в проекте и видах работ по благоустройству дворовой территории для включения в муниципальную программу. Общая стоимость работ по ремонту асфальтобетонного покрытия составляет 993,51 тыс. руб. Муниципальная доля – 6,91%. |
|  | Анишин А.В. | Установить закрытые площадки с контейнерами для мусора. | Ул. Жуковского, 12А,59,63,63А. | УГХ | 2017-2021 | Контейнерные площадки закрытого типа установлены для домов № 59, 12 и 12А по ул. Жуковского, а также обустроена контейнерная площадка на одной из придомовых территорий многоквартирных домов № 63, 63А по ул. Жуковского. |
|  | Анишин А.В. | Организовать отлов безнадзорных животных (собак). | Микрорайоны Сулажгора и Пятый поселок. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | В рамках заключенных договоров произведен отлов 30 особей безнадзорных животных в микрорайонах Сулажгора и Пятый поселок. |
|  | Анишин А.В. | Произвести отсыпку гравием тропинки от мусорных контейнеров между домами №63 и 63А по ул. Жуковского, сделать закрытую площадку, убрать от мусора и отсыпать тропинку, идущую от этих контейнеров к остановке ул. «Вологодская». | По ул. Жуковского,63 А до остановки «Вологодская». | УГХ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 150,0 тыс. руб. Площадка включена в перечень потребности установки контейнерной площадки закрытого типа.  |
|  | Билко О.Ю. | Заасфальтировать пешеходный тротуар. | От здания магазина «Ленторг» (ул. Нойбранденбургская,3) до территории ГБУЗ «Городская поликлиника №4» (ул. Нойбранден-бургская,1). | УБиЭ | 2017-2021 | В августе 2017 года проведены работы по устройству основания из фрезерованного асфальтобетонного материала. В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены следующие работы: - благоустройство Аллеи Отцов, расположенной в районе ГБУЗ «Городская поликлиника №4» (ул. Нойбранденбургская,1). - асфальтирование тротуара на указанном участке. |
|  | Билко О.Ю. | Устранить дефекты асфальта междворовых проездов многоквартирных домов. | От филиала ГБУЗ «Городская поликлиника №4» (ул.Ровио,14) вдоль домов №10,12 по ул. Ровио. | УГХиТ | 2017-2021 | В июне 2019 года проведены работы по устранению деформаций и повреждений на автомобильной дороге пр. Ишанинского (от ул. Ровио до здания № 14 по ул. Ровио).  |
|  | Билко О.Ю. | Установить детскую площадку. | Ул.Лыжная, 30. | УЖХ | 2017-2021 | Детская площадка на дворовой территории дома установлена в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Билко О.Ю. | Восстановить асфальтобетонное покрытие дворовой территории. | Ул. Ровио, 5. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». |
|  | Билко О.Ю. | Провести мероприятия по расселению аварийного жилого дома. | Ул. Ломоносова,59. | УЖХ | 2017-2021 | Постановлением АПГО от 20.02.2016 № 658 многоквартирный дом № 59 по ул. Ломоносова признан аварийным и подлежащим сносу.В соответствии с Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (Постановление Правительства Республики Карелия от 28.03.2019 № 136-П) многоквартирный дом № 59 по ул. Ломоносова будет расселен до 2023 года. |
|  | Билко О.Ю. | Организовать уборку мусора из урн на территории парка не реже 2 раз в неделю. | Парк «Беличий остров». | УБиЭ | 2017-2021 | В рамках муниципального контракта в 2017 году на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в ПГО уборка мусора из урн в парке организована 2 раза в неделю. |
|  | Билко О.Ю. | Возобновить финансирование программы по асфальтированию междворовых территорий. | Петрозаводский городской округ | УГХ | 2017-2021 | АПГО заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, в рамках которого предусмотрены мероприятия по устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов в различных жилых районах г. Петрозаводска. |
|  | Боднарчук Г.П. | Отремонтировать остановочный комплекс. | Ул. Луначарского (напротив сгоревшего дома 32/2) | УГХКГиЗ  | 2017-2021 | На остановочном пункте «ул. Пробная» (в районе д. 41 по ул. Луначарского) расположен исправный остановочный комплекс с навесом и скамейкой. |
|  | Боднарчук Г.П. | Выполнить ремонт опор уличного освещения (искрят во время дождя). | Ул. Державина,31,33. | УГХиТ | 2017-2021 | В ходе обследования МУППЭС объектов наружного освещения в районе домом 31 и 33 по ул. Державина (апрель 2017) искрение не обнаружено, светотехническое оборудование находится в исправном техническом состоянии.  |
|  | Боднарчук Г.П. | Установить светофор | Перекресток ул. Судострои-тельная, ул. Ключевая. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа: - стоимость проектирования светофорного объекта - 350,0 тыс. руб.;- стоимость строительства светофорного объекта составляет порядка - 5,0 млн. руб.  |
|  | Боднарчук Г.П. | Произвести ремонт асфальтобетонных покрытий дворовой территории. | Ключевское шоссе,7А | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». |
|  | Боднарчук Г.П. | Установить детскую площадку, уличные тренажеры. | Ул. Судострои-тельная, 6,8,12,12А,12Б. | УЖХ | 2017-2021 | Площадка установлена на территории домов 12Б, 8А в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Боднарчук Г.П. | Выполнить работы по благоустройству тропы здоровья. | Вдоль Ключевского шоссе. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Работы по благоустройству тропы здоровья вдоль Ключевского шоссе проведены в 2018 -2019 гг.: - в 2018 году произведен снос аварийных деревьев (4 шт.),- уборка стихийных свалок (мест несанкционированного размещения отходов) (более 210 кв. м), - в 2019 году устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки на Каменноборской аллеи, расположенной вдоль Ключевского шоссе, а также устройство газона и ремонт наружного освещения (в рамках муниципального контракта). |
|  | Боднарчук Г.П. | Выполнить ремонт спортивного и актового залов в МОУ СОШ №8. | Ул. Коммунистов,51. | КСР | 2017-2021 | Ремонт спортивного и актового залов в МОУ СОШ №8 проведены в 2018-2019 гг.: - в 2018 году в актовом зале произведена замена оконных блоков, полового покрытия (ДСП, линолеум), выравнивание, окрашивание стен (на общую сумму 442,037 тыс. рублей), - в 2019 году в спортивном зале произведена замена оконных блоков (на сумму 300,0 тыс. рублей за счет средств бюджета ПГО, 100,0 тыс. руб. – внебюджетных источников).В 2019 году за счет средств бюджета РК в сумме 300,0 тыс. руб. выполнены работы по ремонту внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода (устранение предписания). |
|  | Боднарчук Г.П. | Выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | Ул. Репникова,15. | УЖХ | 2017-2021 | Ремонт асфальтового покрытия выполнен в 2015 году. |
|  | Боднарчук Г.П. | Установить теневые навесы на прогулочных верандах в МДОУ «Детский сад № 38». | Ул. Кузьмина, 13А. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2 000,0 тыс. руб. |
|  | Боднарчук Г.П. | Установить спортивную площадку, оборудовать уличными тренажерами (МОУ СОШ № 3) | Ул. Антонова,10А | КСР | 2017-2021 | В 2015 году на территории МОУ «Средняя школа № 3» установлены уличные тренажеры (турники, брусья, скамья для пресса) на сумму 28,0 тыс. рублей. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 3 000,0 тыс. руб. |
|  | Боднарчук Г.П. | Выполнить работы по асфальтированию придомовых территорий домов. | Ул. Калинина, 71,73. | УЖХ | 2017-2021 | Земельный участок является придомовой территорией. Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Собственниками указанных многоквартирных домов приняты решения об участии в проекте и видах работ по благоустройству дворовой территории для включения в муниципальную программу. Муниципальная доля в доме № 71–3,27%, № 73 – 1,84%.Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1132,2 тыс. руб.  |
|  | Васильева Е.В. | Провести мероприятия по сносу аварийных домов. | Ключевское шоссе,7Б,9Б. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по сносу дома № 7 Б по Ключевскому шоссе выполнены в 2016 году. Многоквартирный дом № 9Б по ш. Ключевскому в рамках муниципального контракта снесен в 2017 году. |
|  | Васильева Е.В. | Признать квартиру непригодной для проживания.  | Ул. Парковая,52, кв.13. | УЖХ | 2017-2021 | На основании заключения межведомственной комиссии от 27.12.2017 дом № 52 по ул. Парковой признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до 31.12.2027.  |
|  | Васильева Е.В. | Ликвидировать несанкционированную пристройку к зданию универсама «Ритм». | Ул. Ровио,15. | КГиЗКЭР | 2017-2021 | Согласно решению Арбитражного суда РК от 30.08.2018 по делу № А26-10283/2017 ИП Кулик А.В. обязан освободить земельный участок от нестационарных объектов.  |
|  | Васильева Е.В. | Включить многоквартирный дом в муниципальную программу ремонта придомовых территорий. | Лососинское шоссе,28. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». |
|  | Васильева Г.В. | Выполнить ремонт ванны бассейна с заменой инженерных сетей и системы водоочистки в МОУ «Лицей № 13». | Ул.Сортавальс-кая,7Б. | КСР | 2017-2021 | Работы по ремонту ванны бассейна с заменой инженерных сетей и системы водоочистки в МОУ «Лицей № 13» проведены в 2017 -2019 гг.: - в 2017 году выполнены работы по ремонту чаши бассейна на общую сумму 1055,8 тыс. руб., инженерных сетей КНС – 172,4 тыс. руб., - проведены работы по восстановлению системы водоподготовки бассейна (из резервного фонда было выделено 207,8 тыс. руб.),- в 2019 году выполнены работы по ремонту помещений и сетей инженерно-технического обеспечения здания бассейна с учетом разработки проектной документации (из бюджета ПГО были выделены средства в сумме 3000,92 тыс. руб.). Выполнены работы по ремонту ванны бассейна и заменой инженерных сетей и систем водоочистки в полном объеме. |
|  | Васильева Г.В. | Выполнить ремонт межпанельных швов здания МОУ «Лицей № 13». | Ул. Сортавальская, 7Б. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году МОУ «Лицей № 13» выполнены работы по ремонту межпанельных швов на сумму 100,6 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Организовать работу по замене трубопровода и водоснабжения в МОУ СОШ № 34. | Пр. Комсомольский, 21А. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 800,0 тыс.руб. |
|  | Васильева Г.В. | Выполнить капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в МОУ СОШ № 34. | Пр. Комсомольский, 21А. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 850,0 тыс.руб. |
|  | Васильева Г.В. | Организовать работу по замене трубопровода в системе водоотведения в МОУ СОШ № 34. | Пр. Комсомольский, 21А. | КСР | 2017-2021 | Работы по замене трубопровода в системе водоотведения в МОУ СОШ № 34 проведены в 2018 -2019 гг.: - в 2018 году выполнены работы по ремонту сетей канализации на сумму 155,5 тыс. руб.,- в 2019 году выполнены работы по ремонту сетей водоотведения (подвал) в полном объеме. |
|  | Васильева Г.В. | Демонтировать аварийное здание бассейна МОУ СОШ № 34. | Пр. Комсомольский, 21А. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 820,0 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Заменить ограждение территории МОУ СОШ № 34. | Пр. Комсомольский, 21А. | КСР | 2017-2021 | В 2018 году в МОУ «Школа № 34» выполнены работы по замене ограждения с устройством приводов открытия ворот на сумму 2654,02 тыс. рублей. |
|  | Васильева Г.В. | Выполнить капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 34. | Пр. Комсомольский, 21А. | КСР | 2017-2021 | Работы по капитальному ремонту кровли МОУ СОШ № 34 проведены в 2017 -2020 гг.: - в 2017-2018 гг. выполнены работы по текущему ремонту кровли над основным зданием (учебный блок, переход между основным зданием и столовой), а также капитальному ремонту кровли над спортивным и актовым залами, кабинетом № 7 на общую сумму 1084,374 тыс. руб.,- в 2020 году выделены средства в сумме 10000,0 тыс. руб. на выполнение капитального ремонта кровли здания учебного корпуса.  |
|  | Васильева Г.В. | Заменить водомерный узел и магистральный трубопровод системы водоснабжения в МОУ СОШ № 5. | Ул. Генерала Фролова, 12. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 880,0 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Выполнить ремонт кровли здания МОУ СОШ № 5. | Ул. Генерала Фролова, 12. | КСР | 2017-2021 | В 2018 году в МОУ «Средняя школа № 5» выполнены работы по текущему ремонту кровли на сумму 600,0 тыс. рублей. |
|  | Васильева Г.В. | Заменить трубопровод системы водоотведения в МОУ СОШ № 5. | Ул. Генерала Фролова, 12. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 550,0 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Выполнить ремонт спортивного зала МОУ СОШ № 5. | Ул. Генерала Фролова, 12. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году МОУ «Средняя школа № 5» выполнены работы по ремонту спортивного зала на сумму 77,5 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Выполнить ремонт механической приточно-вытяжной вентиляции в МОУ СОШ № 5. | Ул. Генерала Фролова, 12. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году МОУ «Средняя школа № 5» выполнены работы по ремонту механической приточно-вытяжной вентиляции на сумму 236,3 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Демонтировать ларек мясопродуктов и газетный киоск (проверить законность установки ларьков на данной территории). | ул. Ровио, 19. | КГиЗУЗР | 2017-2021 | В рамках процедур, предусмотренных Порядком демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории ПГО, утверждённым постановлением АПГО от 25.04.2011 № 1417, данные незаконно установленные объекты были демонтированы их собственниками за свой счет. |
|  | Васильева Г.В. | Установить детскую площадку. | ул. Ровио, 19. | УЖХ | 2017-2021 | Детская площадка на дворовой территории дома установлена в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Васильева Г.В. | Восстановить крытую остановку общественного транспорта «Ул. Ровио». | Поворот с ул. Ровио на Комсомольский пр. | УГХиТ | 2017-2021 | Павильон установлен в рамках муниципального контракта в 2018 году. |
|  | Васильева Г.В. | Осуществлять уборку газонов вдоль ул. Ровио. | От Комсомольского пр. до ул. Лыжной. | УГХиТ | 2017-2021 | Обслуживание указанных газонов организовано в пределах видов и объемов работ в рамках муниципального контракта в 2019 году на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах ПГО. |
|  | Васильева Г.В. | Принять Программу по замене лифтов в высотных домах. | Петрозаводский городской округ | УЖХ | 2017-2021 | Мероприятия по замене лифтов реализуются в рамках региональной программы капитального ремонта. |
|  | Васильева Г.В. | Принять Программу пожарной безопасности 16-этажных домов: замена насосов, установка шкафов с гидрантами, систем дымоудаления. | Петрозаводский городской округ | УЖХ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 30,0 млн. руб.  |
|  | Васильева Г.В. | Установить теневые навесы в МДОУ «Детский сад № 102». | Карельский просп., 6А. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 3250,0 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Выполнить ремонтные работы в бассейне МДОУ «Детский сад № 102». | Карельский просп., 6А. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15000,0 тыс. руб.  |
|  | Васильева Г.В. | Заменить оконные блоки в МДОУ «Детский сад № 102». | Карельский просп., 6А. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году МДОУ «Детский сад № 102» выполнены работы по замене оконных блоков на сумму 171,8 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Провести работы по герметизации межпанельных швов в МДОУ «Детский сад № 102». | Карельский просп., 6А. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа – 397,8 тыс. руб.  |
|  | Васильева Г.В. | Установить новое ограждение здания МДОУ «Детский сад № 11». | Комсомольский просп., 13Б. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2300,0 тыс. руб. |
|  | Васильева Г.В. | Проверить законность действий Администрации города Петрозаводска по приватизации главного входа и холла в многоэтажном доме. | ул. Ровио, 21. | НПУ | 2017-2021 | Судебные акты № А26-6982/2009, №2-4759/28 подтверждают законность отнесения спорного помещения к самостоятельному объекту недвижимости, следовательно, и законность приватизации помещения, нахождения помещения в частной собственностиООО «Продфронт-плюс». |
|  | Васильева Г.В. | Ускорить строительство муниципального приюта для безнадзорных животных. | Петрозаводский городской округ | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | ПМУП «Автоспецтранс» осуществлён ремонт ветеринарного блока для стерилизации животных. Также в 2018 году на территории ПМУП «Автоспецтранс» выполнены работы по установке новых теплых вольеров для передержки животных после проведения стерилизации. |
|  | Воробьев С.А. | Организовать профилактические мероприятия по снижению количества безнадзорных животных (собак). | Ул. Зеленая,ул. Архипова. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | В 2019 году на территории ПГО произведен отлов 250 особей безнадзорных животных, в т.ч. 10 особей в районе ул. Зеленая и ул. Архипова. В 2020 году в указанных районах произведен отлов более 60 особей. |
|  | Воробьев С.А. | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров. | Пер. Ругозерский. | УГХиТ | 2017-2021 | В рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа, организовано выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на мосту по Ругозерскому переулку. |
|  | Воробьев С.А. | Выполнить грейдерную расчистку дороги. | Ул. Зеленая,ул. Бабушкина,ул. Олонецкая. | УГХиТ | 2017-2021 | Выполнение работ организовано в пределах видов и объемов работ в рамках муниципального контракта в 2016 году на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах ПГО. |
|  | Воробьев С.А. | Организовать освещение детской игровой площадки и спортивного комплекса, тропинки, ведущей от ул. Университетской до ТД «Сигма». | Ул. Зеленая,пер. Ругозерский. | УГХиТ | 2017-2021 | Детская игровая и спортивная площадка, расположенная в парке Неглинский берег в районе гипермаркета «Сигма» (ТРК **«ЛОТОС PLAZA»)** передана Фондом «100-летия Республики Карелия» в муниципальную собственность ПГО 10.11.2017 по договору безвозмездной передачи. Освещение данной площадки предусмотрено от установленных на ней опор наружного освещения в количестве 6 штук. С момента передачи данного объекта в муниципальную собственность ее освещение обеспечивается. Дополнительно, в реестре муниципального имущества числятся торшерные опоры, имеющиеся на прилегающей к ТРК **«ЛОТОС PLAZA»** территории, 8 из них переданы ООО «Сигма РЦ» и 18 установлены силами МУППЭС, которое осуществляет обслуживание обозначенных установок. |
|  | Воробьев С.А. | Организовать расчистку поймы реки Лососинки. | Жилой район «Зарека». | КЖКХУЭиБ | 2017-2021 | Работы по расчистке поймы реки Лососинки осуществляются ежегодно в рамках весенне-осенней акции «Чистый Петрозаводск». |
|  | Воробьев С.А. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовой территории. | Ул. Зеленая,8,10,12, 14, | УЖХ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 8 по улице Зеленая выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2018 году, домов № 10, 12, 14 - в 2020 году. |
|  | Воробьев С.А. | Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия автодороги. | Ул. Лучистая. | УГХиТКГиЗУАиГ | 2017-2021 | Объемами работ муниципального контракта на выполнение комплекса работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа предусмотрено выполнение работ по профилировке автодорог с грунтовым покрытием в летний период.Укрупненная стоимость строительства объекта (0,66 км) составляет ориентировочно 200 млн.руб. |
|  | Воробьев С.А. | Оборудовать остановочный комплекс. | Ул. Архипова, 18,пер. Ругозерский, 11 ул. Университетская (участок от ТД «Сигма» до городка) | УГХиТ | 2017-2021 | В июне 2020 года произведен ремонт остановочного павильона, расположенного в районе д. 11 по Ругозерскому переулку.Объем денежных средств, необходимых для исполнения установки павильона ожидания транспорта в районе д. 18 по ул. Архипова - 150,0 тыс. руб.Для организации остановочных пунктов вдоль  ул.Университетской требуется выполнение полноценных работ по реконструкции автомобильной дороги. Сумма работ определяется проектом на реконструкцию. |
|  | Воробьев С.А. | Установить спортивную площадку. (Подростково-спортивный клуб «Виктория»; МОУ «Лицей № 1»; МОУ СОШ № 43). | Жилой район Древлянка. | КСР | 2017-2021 | На территории МОУ «Лицей № 1» в 2016 году выполнены мероприятия по устройству спортивной площадки за счет средств республиканского бюджета в сумме 500,0 тыс. руб. В 2020 году в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив граждан на территории МОУ «Средняя школа № 43» выполнены мероприятия по благоустройству прилегающей территории, включающей в себя обустройство волейбольной и баскетбольной площадок, установку уличных тренажеров, столов для настольного тенниса, скамеек для игры в шахматы и иные мероприятия. Общая сумма средств, предусмотренная на выполнение данных работ, составляет 1650,0 тыс. руб.Подростково-спортивный клуб «Виктория» размещается в помещениях жилого дома по пер. Ругозерский, 9, земельный участок является придомовой территорией жилого дома. Объем денежных средств, необходимых для исполнения работ – 1000,0 тыс. руб.  |
|  | Воробьев С.А. | Установить тренажеры Маркелова. | Ул. Сыктывкарская. | УБиЭКГиЗ | 2017-2021 | В 2017 году в районе Сыктывкарской улицы (парк Патриот) был установлен многофункциональный детский комплекс и спортивный комплекс с уличными тренажерами.  |
|  | Воробьев С.А. | Организовать работы по реконструкции бассейна МОУ СОШ№ 43. | Ул. Попова,8. | КСР | 2017-2021 | Работы по реконструкции бассейна МОУ СОШ № 43 проведены в 2017 -2019 гг.: - в 2017 году выполнены работы по устройству теплоизоляции и защите системы теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя, проектированию замены теплового счетчика, установке теплового счетчика, ремонту водомерного узла, ремонту узла регулятора температуры горячего водоснабжения на общую сумму 646,444 тыс. руб., - в 2019 году выполнены работы по модернизации теплового узла на сумму 750,0 тыс. руб., восстановлению чаши бассейна на общую сумму 1381,0 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Организовать работы по восстановлению сетей уличного освещения (в полном объёме на всех дорожках от территории водозабора до местечка «Шайба» и далее). | Приозёрный парк. | УГХиТ | 2017-2021 | На территории данного парка за счет средств, выделенных Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова «Детям Карелии», выполнены работы по установке детской площадки и по устройству на ней сетей наружного освещения.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Парк Железнодорожников. | УГХиТ | 2017-2021 | Освещение восстановлено. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения в сквере Марии Мелентьевой (торшеры). | Со стороны Октябрьского проспекта и поста полиции. | УГХиТ | 2017-2021 | Освещение восстановлено. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МОУ СОШ № 36. | Ул. Зайцева, 24. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы (функционируют 3 опоры и 3 светильника).  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на территории начальной школы МОУ «Лицей № 40». | Пр. Октябрьский, 64. | КСР | 2017-2021 | На территории МОУ «Лицей № 40», пр. Октябрьский, 64, уличное освещение обеспечивается 2 светильниками на фасаде здания, запитанными на внутренние сети. Установка опор со светильниками уличного освещения не предусмотрена проектом строительства объекта. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Переулок Береговой. | УГХиТ | 2017-2021 | Имеющиеся на указанном переулке объекты наружного освещения (числящиеся в реестре муниципального имущества) находятся в технически исправном состоянии. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ «Детский сад № 104». | Ул. Калевалы, 6. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы. На территории МДОУ «Детский сад № 104» из 12 опор уличного освещения функционируют 12 опор со светильниками. Опоры и светильники уличного освещения запитаны на внутренние сети здания МДОУ. |
|  | Данильев Д.Г | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ «Детский сад № 30». | Пр. Октябрьский, 14В. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ «Детский сад № 54». | Пр. Октябрьский,8В. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ «Детский сад № 111». | Пр. Октябрьский,6А. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы. На территории МДОУ «Детский сад № 111» из 8 опор уличного освещения со светильниками функционируют 7 опор. Кроме того, на фасаде здания объекта расположены светильники в количестве 29 штук. Опоры и светильники уличного освещения запитаны на внутренние сети здания МДОУ. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ «Детский сад № 107». | Пр. Октябрьский,12А. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ «Детский сад № 3». | Ул. Ленинградская, 16А. | КСР | 2017-2021 | На территории МДОУ «Детский сад № 3» функционирует 1 опора со светильником, подключенная к городской сети. На фасаде здания объекта дополнительно расположен светильник в количестве 1 шт.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить сети уличного освещения. | Сквер Ленинградских Ополченцев. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 373,0 тыс. руб.. |
|  | Данильев Д.Г. | Выполнить работы по благоустройству стадиона «Буревестник». | Парк Мира. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях РК в 2021 году. Требуется обращение инициативной группы граждан для участия проекта в программе. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить сети уличного освещения на лестничном спуске. | Со стороны улицы Фридриха Энгельса в парк Ямка. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 355,5 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить мемориальную доску на памятном знаке. | Сквер Ивана Петрова. | УБиЭ | 2017-2021 | Установка мемориальной доски на памятном знаке выполнена в 2017 году. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить сети уличного освещения. | По Неглинской набережной (от улицы Дзержинского к спортивному комплексу «Луми»). | УГХиТ | 2017-2021 | Установлено 3 опоры наружного освещения.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить сети уличного освещения на пешеходной дорожке. | Парк Сенаторка (от родника до улицы Вольной). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1068,0 тыс. (установка сетей уличного освещения и установка кабельного шкафа (КШ). |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить скамейки (в районе мемориального комплекса «Чёрный тюльпан»). | Парк Мира. | УБиЭ | 2017-2021 | В районе мемориального комплекса «Черный тюльпан» установлены скамейки в количестве 3 штук.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Неглинская набережная (на участке от улицы Вольной к реке Неглинке). | УГХиТ | 2017-2021 | По информации МУППЭС, на данном участке сети наружного освещения находятся в исправном состоянии.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети регулярного уличного освещения на территории стадиона МОУ «Средняя школа № 6». | Ул. Советская,12. | УГХиТКСР | 2017-2021 | На территории стадиона МОУ «Средняя школа № 6» расположено 6 опор уличного освещения с 12 светильниками. Причина отсутствия освещения – повреждение кабельных линий электроснабжения при проведении земельных работ при ремонте наружных сетей канализации или теплоснабжения. В целях обеспечения выполнения работ по восстановлению кабельных линий или иного способа (после обследования МУППЭС) МОУ «Средняя школа № 6» готово обеспечить доступ спецтехнике (вышке). Опоры и светильники уличного освещения запитаны на внутренние сети здания школы. |
|  | Данильев Д.Г. | Отремонтировать баскетбольные кольца на территории спортивной площадки МУ «Дом бокса имени Л. Левина». | Ул. Шотмана,38А. | КСР | 2017-2021 | Данные мероприятия выполнены в рамках финансово-хозяйственной деятельности МУ «Дом бокса имени Л. Левина» в летний период 2017 года. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальные опоры освещения. | Ул. Социалистическая. | УГХиТ | 2017-2021 |  Муниципальная опора освещения восстановлена.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальные опоры освещения. | Ул. Зайцева,21А. | УГХиТ | 2017-2021 |  Муниципальная опора освещения восстановлена.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальные опоры освещения. | Ул. Бесовецкая,20. | УГХиТ | 2017-2021 |  Муниципальная опора освещения восстановлена.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ «Детский сад № 83». | Пр. Октябрьский,37. | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы. На территории МДОУ «Детский сад № 83» из 2 опор уличного освещения функционируют 2 опоры и 2 светильника. Кроме того, на фасаде здания объекта расположен светильник в количестве 1 шт. |
|  | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить сети уличного торшерного освещения на тротуаре | По улице Ленинградской в районе дома № 9. | КЭР УГХиТ | 2017-2021 | В связи с выполненной реконструкцией вход в здание перенесен на противоположную сторону. Освещение входной зоны обеспечено. |
|  | Данильев Д.Г. | Демонтировать 3 аварийных торшерных опоры освещения (не демонтированы после строительства новых опор) вдоль территории детской музыкально-хоровой школы. | Пр. Первомайский. | УГХиТ | 2017-2021 | Работы выполнены МУППЭС в 2017 году. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение в полном объёме. | Парк Мира. | УГХиТУБиЭ | 2017-2021 | Объект сдан в декабре 2019 года.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить работу прожекторов на опорах уличного освещения. | Пр. Первомайский (в районе здания детской музыкально-хоровой школы). | УГХиТ | 2017-2021 | Опоры наружного освещения, числящиеся в реестре муниципального имущества, находятся в исправном состоянии. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения на территории МДОУ «Детский сад № 34». | Ул. Железнодорож-ная,9. | КСР | 2017-2021 |  Освещение территории МДОУ «Детский сад № 34» обеспечивается светильниками на фасаде здания в количестве 9 штук.  |
|  | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить сети уличного освещения. | Ул. Северная (со стороны ул. Шотмана). | КЭР УГХиТ | 2017-2021 | Сети наружного освещения (являющиеся объектами муниципальной собственности), имеющиеся на указанной улице, находятся в исправном состоянии.Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1032,00 тыс. руб. (строительство дополнительных объектов наружного освещения (10 опор и прокладка воздушной линии).  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение в полном объёме. | Студенческий переулок. | УГХиТ | 2017-2021 | Объекты наружного освещения (числящиеся в реестре муниципального имущества), имеющиеся на Студенческом пер., находятся в технически исправном состоянии.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Парк 50-летия Пионерской Организации (вдоль правого берега реки Неглинки). | УГХиТ | 2017-2021 | В 2019 году были проведены мероприятия по мощению пешеходных дорожек. В 2021 году планируется разработка ПСД по благоустройству парка, где будет предусмотрено берегоукрепление р. Неглинка и устройство освящения. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Ул. Федосовой (на участке от реки Неглинки до Озёрного переулка). | УГХиТ | 2017-2021 | На указанной территории обустройство стационарного электрического освещения выполнено в рамках строительства многоквартирных жилых домов.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить сети уличного освещения. | Ул. Вольная (на участке от дома по ул. Вольной,15 до улицы Ленинградской). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1100,00 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить спортивную площадку. | Приозёрный парк. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Спортивная площадка установлена за счет средств, выделенных Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова «Детям Карелии». |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить скамейки в Приозёрном парке. | Приозёрный парк. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Установлены новые скамейки за счет средств, выделенных Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова «Детям Карелии». |
|  | Данильев Д.Г. | Откорректировать информацию о маршрутах и времени работы троллейбусов на остановочных пунктах в соответствии с установленными требованиями. | Петрозаводский городской округ | УГХиТ | 2017-2021 | В 2019 году ПМУП «Городской транспорт» произведена работа по замене информационных табличек, содержащих неактуальную информацию о номерах маршрутов троллейбусов, на остановочных пунктах, расположенных по пути следования троллейбусных маршрутов. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки памятного знака первой маёвке 1906 года. | Пр. Первомайский. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 95,0 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальную опору освещения во дворе дома. | Ул. Мелентьевой, 22. | УГХиТ | 2017-2021 | Данные мероприятия включены в перспективный План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС. |
|  | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить сети уличного освещения. | Ул. Московская, 16 | КЭР УГХиТ | 2017-2021 | Опоры наружного освещения в районе дома № 16 по ул. Московской (общежитие мед. колледжа) расположены в пределах границ земельного участка данного здания. В муниципальную собственность обозначенные объекты наружного освещения не передавались.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить подсветку памятника Маршалу Жукову. | Бульвар Победы. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа -75,0 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки памятника Анне Лисицыной. | Сквер Анны Лисицыной. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки памятного знака Ивану Петрову. | Сквер Ивана Петрова. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опоры освещения для подсветки стелы «Набережная Варкауса». | Наб. Варкауса. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опоры освещения для подсветки стелы «Петрозаводскбуммаш имени В. И. Ленина». | Ул. Заводская. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.  |
|  | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить сети уличного освещения. | Пр. Первомайский, (в районе дома № 52) | КЭРУГХиТ | 2017-2021 | Вдоль пр. Первомайского освещение организовано. Опоры наружного освещения в районе здания № 52 по пр. Первомайскому расположены в пределах границ земельного участка данного здания. Указанная территория не является территорией общего пользования. В муниципальную собственность данные объекты наружного освещения не передавались.АПГО организовано взаимодействие с ТСН «Первомайский 52», которое обязано обеспечивать надлежащее содержание общего имущества. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на стадионе МОУ «Средняя школа № 14». | Пр. Первомайский, 37А. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ «Средняя школа № 14» были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки, предусматривающей 2 опоры уличного освещения и 4 светильника. |
|  | Данильев Д.Г. | Провести капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Средняя школа № 14». | Пр. Первомайский, 37А. | КСР | 2017-2021 | По результатам проведенного в 2015 году и в 2017 году обследований с привлечением проектной организации ООО «Инжтехстрой» состояние несущих строительных конструкций оценено как ограниченно-работоспособное.В 2020 году ООО «КВ-Проект» завершены мероприятия по обследованию строительных конструкций пристроенного спортивного зала, включающему геологические изыскания.Прорабатываются решения о планировании мероприятий по реконструкции (усилению) существующего здания или полной перестройке спортивного зала с полным сносом всех конструкций существующего деформированного сооружения с возведением новой конструкции (строительству).Необходимый объем средств на мероприятия по сносу и благоустройству – 3,0 млн. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить спортивную площадку на территории стадиона МОУ «Средняя школа № 14». | Пр. Первомайский, 37А. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ «Средняя школа № 14» были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на пешеходной дорожке от ул. Советской к зданию Петрозаводского медицинского базового колледжа. | Петрозаводский городской округ | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 182,0 тыс. руб.  |
|  | Данильев Д.Г. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия тротуаров. | Пр. Октябрьский. | УГХиТ | 2017-2021 | Запланировано в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период 2021 - 2022 гг. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 56 505 872,40 руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Завершить работы по асфальтированию тротуара. | Наб. Варкауса (от дома № 12 до улицы Мелентьевой) | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги наб. Варкауса организован в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на стадионе МОУ «Университетский лицей». | Наб. Варкауса,15. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 650,0 тыс. руб. (установка 8 опор, прокладка кабельных линий). |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение у здания тира МОУ «Университетский лицей» (установка светильника). | Наб. Варкауса,15. | КСР | 2017-2021 | На территории МОУ «Университетский лицей» функционируют 12 опор и 12 светильников. Данное оборудование находится в хозяйственном ведении МУППЭС, техническое обслуживание осуществляется МУППЭС, которым осуществлено обследование опоры уличного освещения. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на стадионе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 им. Т.Ф. Сепсяковой». | Наб. Варкауса,5. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 400,0 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Передать на баланс МУППЭС сети, построенные за счёт средств городского бюджета. Восстановить уличное освещение в полном объёме, урегулировать отношения с балансодержателем освещения сквера. | Сквер Машинострои-телей | УГХиТУМИ | 2017-2021 | Уличное освещение сквера Машиностроителей восстановлено, сети находятся на обслуживании МУППЭС. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить муниципальную опору уличного освещения во дворе дома. | Ул. Григорьева,3. | УГХиТ | 2017-2021 | Данные мероприятия включены в План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить светильник на проходную опору освещения МУП ПЭС. | Между домами 39 и 41 по ул. Зайцева. | УГХиТ | 2017-2021 | Данные мероприятия включены в План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение во дворе домов. | Ул. Зайцева,52,54. | УГХиТ | 2017-2021 | Данные мероприятия включены в План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС.  |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить уличное освещение на ул. Зайцева у дома № 56А (высокие опоры) и в сквере у дома № 56А (торшеры). | Ул. Зайцева,56А.Сквер у дома по ул. Зайцева,56А. | УГХиТ | 2017-2021 | По указанному адресу располагается АО «ОРЭС-Петрозаводск» (служба учета электроэнергии и оптимизации потерь); освещение на данной территории восстановлено силами АО «ОРЭС-Петрозаводск» в декабре 2019 года |
|  | Данильев Д.Г. | Осуществить процедуру по признанию сетей бесхозяйными, принять на баланс МУППЭС. Восстановить уличное освещение. | Ул. Краснодонцев (на участке от ул. Береговой до ул. Зайцева). | КЭР УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 464,9 тыс. руб.  |
|  | Данильев Д.Г. | Возобновить строительство автодороги. | Ул. Достоевского (на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского). | КГиЗУАиГ  | 2017-2021 | В 2018 году заключен муниципальный контракт с АО «Трансмост» (г.Санкт-Петербург) на выполнение работ по разработке ПСД по объекту «Реконструкция ул. Достоевского от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина». 1 этап работ – инженерные изыскания - принят.Укрупненная стоимость строительства объекта составляет 2367,2 млн.руб.  |
|  | Данильев Д.Г. | Возобновить установку уличного освещения. | Ул. Достоевского (на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1666,5 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Снести незаконно установленные нестационарные объекты. | Ул. Краснодонцев (на участке от пр. Октябрьского до ул. Калевалы). | КГиЗ УЗР | 2017-2021 | Гаражи, находящиеся в р-не ул. Краснодонцев (на участке от пр. Октябрьского до ул. Калевалы более 100 объектов), признаны самовольно установленными и подлежащими демонтажу. В первую очередь за счет средств бюджета демонтируются нестационарные объекты, расположенные вблизи социально-значимых учреждений, объекты, расположенные на инженерных коммуникациях и сетях, а также объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и угрожающие жизни и здоровью граждан.  |
|  | Данильев Д.Г. | Снести незаконно установленные нестационарные объекты. | Ул. Достоевского (на участке от пр. Октябрьского до ул. Калевалы). | КГиЗ УЗР | 2017-2021 | В соответствии с Порядком, гаражи, находящиеся в р-не ул. Достоевского (на участке от пр. Октябрьского до ул. Калевалы более 100 объектов), признаны самовольно установленными и подлежащими демонтажу.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить остановочные павильоны (при их отсутствии) на всех остановочных пунктах городского общественного транспорта. | Октябрьского район, Первомайский район, Северная промзона. | УГХиТ | 2017-2021 | Павильон остановочных пунктов в системе обновляются. Стоимость одного павильона – 100 тыс.руб. В 2018 году были установлены автопавильоны на остановочных пунктах «Клиника Святослава Федорова» (в районе д. 1 по наб. Варкауса) и «ул. Достоевского» (в районе д. 66 по пр. Первомайскому по четной стороне).  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение на новой спортивной площадке МОУ «Средняя школа № 38». | Пр. Первомайский,38 (со стороны пр. Первомайского). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1200,0 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение между зданием МОУ «Средняя школа № 38» и домом по ул. Краснофлотской,29А. | Пр. Первомайский,38,ул. Краснофлотская,29А | УГХиТ | 2017-2021 | На данном участке есть объекты наружного освещения, находящиеся в муниципальной собственности и на балансе МУППЭС (в исправном состоянии).  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить уличное освещение. | Переулок Широкий. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1216,3 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Провести переговоры о передаче линии освещения на баланс МУППЭС. Урегулировать вопрос о постоянной работе торшерного освещения на лестнице, соединяющей пр. Первомайский со зданием кадастровой палаты. | Пр. Первомайский. | КЭРКГиЗ УГХиТ | 2017-2021 | Освещение лестницы, соединяющей пр. Первомайский со зданием кадастровой палаты, обеспечено. Данная линия освещения принадлежит ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия и подключена от внутренних электросетей здания.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки мемориала «Колокол скорби». | Парк 50-летия Пионерской Организации. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки мемориала «Чёрный тюльпан». | Парк Мира. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить прожектор на опору освещения для подсветки памятника Боевая машина десантная (БМД). | Аллея Воинов-Интернационалистов. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15,0 тыс. руб.  |
|  | Данильев Д.Г. | Установить спортивную площадку на территории МОУ «Университетский лицей» (по проекту, реализованному МОУ «Лицей №13»). | Наб. Варкауса,15. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ «Университетский лицей» были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить ограждение территории МОУ «Университетский лицей» (18 секций изгороди). | Наб. Варкауса,15. | КСР | 2017-2021 | На выполнение указанных мероприятий бюджетом ПГО в 2017 году были выделены средства в сумме 100,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. |
|  | Данильев Д.Г. | Завершить благоустройство сквера Анны Лисицыной: восстановление и благоустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм. | Сквер Анны Лисицыной | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Установка скамеек и урн в сквере выполнена в 2016 году. Работы по дальнейшему благоустройству сквера могут быть выполнены в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. |
|  | Данильев Д.Г. | Завершить благоустройство сквера Марии Мелентьевой: восстановление и благоустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм. | Сквер Марии Мелентьевой | КЖКХ УБиЭУАиГ | 2017-2021 | Установка скамеек и урн выполнена в 2016 году. Работы по дальнейшему благоустройству сквера могут быть выполнены в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. |
|  | Данильев Д.Г. | Благоустройство Кондопожской аллеи: восстановление и благоустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм, восстановление детской площадки, установка спортивных уличных тренажеров. | Кондопожская аллея | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Работы по благоустройству Кондопожской аллеи выполнены в 2017 году в рамках программы поддержки местных инициатив Республики Карелия. В 2018 году завершены работы по озеленению. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | ул. Кондопожская,4, 6, 11. | УЖХ | 2017-2021 | По адресу ул. Кондопожская, д.11, работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Собственниками помещений многоквартирного дома по адресу ул. Кондопожская д.6 приняты решения по участию в программе и видах работ по благоустройству придомовой территории. Общая стоимость работ по замене асфальтобетонного покрытия составляет 1364,74 тыс. руб. Муниципальная доля в доме № 6 – 10%, в доме № 4 - 8,86%. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | Пр. Октябрьский,3, 5,8а,9,12,16а, 16б,20,24. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории пр. Октябрьский, 8а выполнены в 2012 г.Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 12 по Октябрьскому проспекту выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году. Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий домов № 5, 9, 20, 24 по Октябрьскому пр. реализуются в рамках проекта в 2020 году в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в указанных домах. Собственниками помещений многоквартирного дома по адресу пр. Октябрьский 3, 16А приняты решения по участию в программе по благоустройству дворовых территорий Петрозаводского городского округа «Комфортная городская среда» и видам работ. Стоимость работ по замене асфальтобетонного покрытия составляет 4548,11 тыс. руб.Ориентировочная стоимость работ по другим адресам составляет:пр. Октябрьский, 3 – 2245,17 тыс. руб.;пр. Октябрьский, 16а – 774,1 тыс. руб.;пр. Октябрьский, 16б -774,1 тыс. руб.;Муниципальная доля в доме № 3 - 7,35%, в доме № 5 - 52,65%, в доме № 8а - 6,75%, в доме № 12 - 6,35%, в доме № 16а - 12,09%, в доме № 16б - 2,83%, в доме № 20, № 9, № 24 – муниципальная доля отсутствует. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | Пр. Первомайский, 1а, 6, 8, 15, 18, 21а, 25а, 41, 45, 61. | УГХиТУЖХ | 2017-2021 | Работы по восстановлению дорожного покрытия на придомовой территории домов № 39 и 41 по пр. Первомайский выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2018 году, дома № 61 в 2019 году.Мероприятия по ремонту дворовой территории № 6 по Первомайскому проспекту реализуются в рамках проекта в 2020 году на основании решения общего собрания собственников помещений в данном доме. Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Ориентировочная стоимость работ составляет:пр. Первомайский, 6, 8 - 3293,24 тыс. руб.; муниципальной доли нет;пр. Первомайский, 15 - 2978,6 тыс. руб.; муниципальная доля – 12,36%;пр. Первомайский, 18 (ведомственное общежитие) - 1262,98 тыс. руб.; муниципальной доли нет;пр. Первомайский, 21а, 25а - 2268,82 тыс. руб.; муниципальной доли нет;пр. Первомайский, 45 - 651,35 тыс. руб.; муниципальная доля – 15,13%;Муниципальная доля в доме № 1а (здание техникума) – муниципальной доли нет. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | ул. Ленинградская,8,10,12,20. | УЖХ | 2017-2021 | По адресу ул. Ленинградская, д.8, 10, работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда».Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Ориентировочная стоимость работ по другим адресам:ул. Ленинградская, 12 – 1000,0 тыс. руб.;ул. Ленинградская, 20 - 1395,0 тыс. руб.;Муниципальная доля в доме № 12 - 5,14%, в доме № 20 - 1,83%. |
|  | Данильев Д.Г. | Восстановить дорожное покрытие на придомовой территории многоквартирных домов. | Ул. Московская,3,8,9,11, 13,15,17,20. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по восстановлению дорожного покрытия на придомовой территории домов №9 и №17 выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2018 году, дома № 20 – в 2019 году. Мероприятия по восстановлению дорожного покрытия дворовой территории домов № 8, 11, 13 по ул. Московской реализуются в рамках проекта в 2020 году на основании решений собственников помещений в соответствующих домах.Выполнение данных работ по остальным адресам возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Ориентировочная стоимость работ по другим адресам составляет: ул. Московская, 3 - 952,46 тыс. руб.; ул. Московская, 15 - 2111,24 тыс. руб.;Муниципальная доля в доме № 3 - 5,1%, в доме № 8 – отсутствует, в доме № 11 - 3,05%, в доме № 13 - 5,19%, в доме № 15 - 8,03%. |
|  | Данильев Д.Г. | Установить детский спортивно-игровой комплекс и уличные спортивные тренажеры на группу домов на придомовой территории. | ул. Московская,11,13 (пр. Октябрьский,9). | УЖХ | 2017-2021 | Выполнить обустройство детской площадки на дворовой территории многоквартирных домов № 11, № 13 по ул. Московской реализуется в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2020 году в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в указанных домах.Ориентировочная стоимость работ составляет 600,0 тыс. руб. Муниципальная доля в доме № 11 -3,05%, в доме № 13 - 5,19%. |
|  | Данильев Д.Г. | Выполнить работы по благоустройству пешеходного тротуара (замена старого асфальта на брусчатку или тротуарную плитку). | Пр. Октябрьский. | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пр. Октябрьского запланирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Возможность выполнения работ по ремонту тротуаров по пр. Октябрьскому будет рассмотрена в рамках национального проекта. |
|  | Данильев Д.Г. | Вырубить старые деревья. | Пер. Студенческий. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | В 2017 году в рамках реализации дорожной карты по благоустройству территорий ПГО, в связи с подготовкой к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, произведен снос аварийных деревьев на следующих улицах: ул. Маршала Мерецкова, ул. Герцена, ул. Ленинградская, пр. Александра Невского. В 2016 году ООО «СФК» проведён значительный снос аварийных тополей на пер. Студенческом за счёт собственных средств.  |
|  | Ларшина Н.М. | Выполнить ремонт дорожного покрытия придомовой территории площадью 20 м кв. и вокруг канализационных колодцев. | Ул. Андропова,4. | УЖХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Собственниками многоквартирного дома №4 приняты решения об участии в проекте и видах работ по благоустройству дворовых территорий для включения в муниципальную программу. Общая стоимость работ по ремонту асфальтобетонного покрытия составляет 773,15 тыс. руб. Ориентировочная стоимость работ составляет 1399,92 тыс. руб. Муниципальная доля в доме - 6,25%. |
|  | Ларшина Н.М. | Выполнить ремонт дорожного покрытия придомовой территории. | Ул. Правды,1А. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». |
|  | Ларшина Н.М. | Выполнить ремонт дорожного покрытия придомовой территории. | Ул. Правды,3. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории выполнены в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». |
|  | Ларшина Н.М. | Провести дератизацию района. | Микрорайон «Центр» | УГХ | 2017-2021 | В системе проводятся дератизационные мероприятия на контейнерных площадках, по которым фиксируется наибольшее количество обращений.  |
|  | Ларшина Н.М. | Снести аварийное дерево. | Ул. Пробная,3. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Работы по сносу указанного дерева выполнены. |
|  | Ларшина Н.М. | Внести дом в новую программу по расселению аварийного фонда, в список аварийного, не пригодного к проживанию. | Ул. Пробная,3. | УЖХ | 2017-2021 | Многоквартирный дом № 3 по ул. Пробной признан аварийным и подлежащим сносу (постановление АПГО от 20.11.2017 № 3820), срок расселения до 31.12.2027. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Установить крытые остановки со скамейкой на ул. Сулажгорского кирпичного завода (остановка у магазина и на конечной остановке). | Ул. Сулажгорского кирпичного завода. | УГХиТ | 2017-2021 | На указанных остановочных пунктах установлены павильоны ожидания транспорта в ноябре 2017. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Провести реконструкцию детской площадки. | Ул. Сулажгорского кирпичного завода,8. | УЖХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Муниципальная доля в доме - 87,62%. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Организовать дополнительный маршрут из микрорайона СКЗ до ж/д вокзала. | СКЗ | УГХиТ | 2017-2021 | Будет учтено при разработке новой маршрутной сети и вынесено на рассмотрение комиссии по транспортному обслуживанию населения. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Организовать отлов безнадзорных животных (собак). | СКЗ, Соломенное, Пятый поселок. | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | В 2019 году на территории ПГО произведён отлов 250 особей безнадзорных животных, в т.ч. 70 особей в районе СКЗ, Соломенное, Пятый поселок.За истекший период 2020 года на территории ПГО проведен отлов более 200 особей животных без владельцев, в том числе в районах Соломенное ,СКЗ и Пятый поселок – более 50 особей. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Обустроить пешеходный спуск к понтонному мосту в микрорайоне Соломенном. | Соломенное. | УГХиТ | 2017-2021 | Стоимость мероприятия по благоустройству пешеходного тротуара и лестничного спуска составляет 800,0 тыс. руб.  |
|  | Кузнецов Д.Г. | Заменить светильники на дорожке, ведущей к МОУ «Средняя школа № 7». | ул. Трудовых резервов,7. | УГХиТ | 2017-2021 | Включено в перспективный план работы МУППЭС на 2020 год. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Восстановить дренажные канавы. | Ул. Муезерская. | УГХиТ | 2017-2021 | В 2018 году Администрацией выполнены работы по устройству сети ливневой канализации по Муезерской улице в районе дома № 8 по Суоярвской улице («Дом мод»).В 2020 году Администрацией выполнены работы по очистке и продлению канавы по Муезерской улице в районе дома № 73 по улице Фурманова.Выполнение данных мероприятий ликвидировало возможные причины залития проезжей части по Муезерской улице.  |
|  | Кузнецов Д.Г. | Организовать асфальтирование дворовой территории. | Ул. Жуковского,10. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2018 г. |
|  | Матвеев В.Л. | Решить вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | Ул. Мичуринская,33. | УЖХ | 2017-2021 | На основании заключения МВК от 05.06.2017 дом № 33 по ул. Мичуринская признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения - до 31.12.2027 года.При расселении указанного аварийного дома АПГО будет руководствоваться действующим жилищным законодательством и условиями программы, которая будет действовать на последующие годы. |
|  | Матвеев В.Л. | Оградить мусорные контейнеры. | Ул. Фрунзе,5А. | УГХ | 2017-2021 | Установлены евроконтейнеры.  |
|  | Матвеев В.Л. | Решить вопрос о признании дома непригодным для проживания. | Ул. Черняховского,9. | УЖХ | 2017-2021 | На основании заключения межведомственной комиссии от 12.04.2017 № 56 многоквартирный дом № 9 по ул. Черняховского признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения граждан до 31.12.2027 года. |
|  | Матвеев В.Л. | Выполнить ремонт подземного перехода. | Ул. Фрунзе. | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт выполнен в 2020 году. |
|  | Матвеев В.Л. | Выполнить ремонт дорожного покрытия. | Ул. Островского. | УГХиТ | 2017-2021 | К настоящему времени ремонт автодороги ул. Островского выполнен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  |
|  | Матвеев В.Л. | Установить уличное освещение. | Ул. Островского,ул. Фурманова, ул. Мичуринская. | УГХиТ | 2017-2021 | Наружное освещение имеется. По ул. Островского установлено 32 светильника, по ул. Фурманова - 26 светильников, по ул. Мичуринской - 20 светильников. |
|  | Матвеев В.Л. | Восстановить асфальтовое покрытие после замены труб. | ул. Красноармейская,18. | УГХиТУЖХ | 2017-2021 | ООО ВВК Электро выполнены работы после производства земляных работ в 2017 году. |
|  | Назарков А.А. | Установить регулируемый светофор. | Лососинское шоссе (от торца дома Лососинское шоссе,34,36 и Лососинское шоссе,35). | УГХиТ | 2017-2021 | На основании Муниципального контракта в 2018 году выполнены работы по установке светофорного объекта в районе дома № 38 к. 1 по Лососинскому шоссе в г. Петрозаводске. |
|  | Назарков А.А. | Организовать автобусное движение до м/р Скандинавия. Оборудовать остановочные комплексы. | Микрорайон Скандинавия. | УГХиТ | 2017-2021 | В соответствии с постановлением АПГО от 05.10.2017 № 3398 с 06.10.2017 автобусные маршруты № 12 и № 19 продлены до жилого района Скандинавия. Остановочный пункт оборудован. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование на территории МДОУ «Детский сад № 121». | ул. Хейкконена, 2. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 3 000,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование на территории МДОУ «Детский сад № 119». | ул. Хейкконена, 4. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 3 000,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование на территории МДОУ «Детский сад № 118». | бульвар Интернациона-листов, 12. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 3 000,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов. | Проезд вдоль бул. Интернациона-листов, 6/2 к МДОУ «Детский сад № 119». | УГХиТ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены в августе 2017 года. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов. | Проезд от Березовой аллеи,28/21 к МОУ «Средняя школа №42». | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия произведен в сентябре 2017 года. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов. | Проезд между домами Лососинское шоссе,30 и Лососинское шоссе,34 к МДОУ «Детский сад № 112». | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 3 200,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд между бул.Интернационалистов,10 и бул. Интернационалистов, 6/1 к двору бул. Интернационалистов 6/3. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2 700,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд бул. Интернациона-листов, 6/2 к двору бул. Интернационалистов, 6/3. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1 980,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд Лососинское шоссе,21/5 и Лососинское шоссе,21/3. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2 150,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд пр. Лесной,17 и пр. Лесной,19. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2 420,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд пр. Лесной,27 и Лососинское шоссе,22/1. | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда (в районе д. № 27 по пр. Лесному) произведен в июне 2018 года. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд Лососинское шоссе,24/1,24/2 и парковка. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2 200,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд Лососинское шоссе,26 и Лососинское шоссе, 24/1. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2 700,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд пр. Лесной, 5 и пр. Лесной,7 от бул. Интернациона-листов, 6/4. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 3 200,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд Лососинское шоссе, 31\3,31\5. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2 700,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд Лососинское шоссе, 33\4,33\6. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1 700,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт и асфальтирование проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Проезд Хейкконена, 22,20. Проезд Лососинское шоссе 33\1,33\2. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 2 350,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить работы по замене теплового узла и оснащению приборами учета тепловой энергии МДОУ «Детский сад № 121», МДОУ «Детский сад № 118». | Ул. Хейкконена,2.Бульвар Интернациона-листов,12. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году МДОУ «Детский сад № 121», МДОУ «Детский сад № 118» выполнены мероприятия по замене узлов учета тепловой энергии на сумму 130,0 тыс. руб. каждый.Объем денежных средств, необходимые для выполнения дополнительных мероприятий - 2500,0 тыс. руб.  |
|  | Назарков А.А. | Выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны (брусчатка), озеленение, установки ограждения и круглогодичному содержанию. | Ул. Березовая аллея (пешеходная зона). | УБиЭ | 2017-2021 | Благоустройство пешеходной зоны ул. Березовая аллея осуществлено в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».  |
|  | Назарков А.А. | Организовать ремонт и благоустройство детской площадки у ТЦ «Столица». | Ул. Березовая аллея. | УГХиТУБиЭ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 8,0 млн. рублей. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить работы по восстановлению асфальто - бетонного покрытия дворовой территории. | Лососинское шоссе, 21/2, 21/5, 21/6, 21/9, 22/1, 23/2, 23/3, 24/1, 25, 28/21, 29, 30, 31/1,34/1, 36, 35. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории по Лососинскому шоссе, 31/1 выполнены в 2013 году, по Лососинскому шоссе, 23/3 – в 2015 году.Работы по асфальтированию дворовой территории по адресу: Лососинское ш., д.28, д.23/2, д.34/1, выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда», по адресу: Лососинское ш., д.30, д.36 – в 2019 году.Мероприятия по асфальтированию дворовой территории дома № 24/1 реализуется в рамках проекта в 2020 году. Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Собственниками помещений многоквартирного дома № 22/1 приняты решения об участии в программе и видах работ. Общая стоимость работ по замене асфальтобетонного покрытия составляет 7551,43 тыс. руб. Ориентировочная стоимость работ составляет: Лососинское шоссе, 21/2 - 1162,8 тыс. руб., муниципальная доля - 8,4%;Лососинское шоссе, 21/5 - 1006,4 тыс. руб., муниципальная доля - 1,61%;Лососинское шоссе, 21/6 - 765,0 тыс. руб., муниципальная доля - 5,55%;Лососинское шоссе, 21/9 - 1275,0 тыс. руб., муниципальная доля - 5,97%;Лососинское шоссе, 22/1 - 2128,16 тыс. руб., муниципальная доля - отсутствует;Лососинское шоссе, 25 - 1084,38 тыс. руб., муниципальная доля - отсутствует;Лососинское шоссе, 29 - 1448,4 тыс. руб., муниципальная доля - отсутствует;Лососинское шоссе, 35 - 1130,5 тыс. руб, муниципальная доля - 3,83%. Муниципальная доля в доме № 24/1 - 7,18%. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить работы по восстановлению асфальто - бетонного покрытия дворовой территории. | пр. Лесной, 9, 13, 15, 17, 19. | УЖХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Собственниками многоквартирного дома №17 приняты решения об участии в проекте и видах работ. Общая стоимость по ремонту асфальтобетонного покрытия составляет 1105,3 тыс. руб. Ориентировочная стоимость работ составляет 4066,4 тыс. руб. Муниципальная доля в доме № 9 – 7,65%, № 13 – 7,16%; № 15 – 10,21%; № 17 – 0,96%; № 19 – 6,48%. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить ремонт кровли в МДОУ «Детский сад № 118». | бул. Интернациона-листов, 12. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 7900,0 тыс. руб.  |
|  | Назарков А.А. | Обновить материально-техническую базу МДОУ «Детский сад №118» (кухонная вытяжка). | бул. Интернациона-листов, 12. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 800,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Обновить материально-техническую базу МДОУ «Детский сад №121» (автоматическая заглушка противопожарных кранов, кухонное оборудование). | Ул. Хейкконена,2. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 800,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Произвести ремонтные работы (крылец, земляных настилов под теневыми навесами). МДОУ «Детский сад № 118». | бул. Интернациона-листов, 12. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1500,0 тыс. руб. |
|  | Назарков А.А. | Выполнить работы по устройству детской игровой площадки в МДОУ «Детский сад № 118, спортивной площадки в МДОУ «Детский сад №119». | бул. Интернациона-листов, 12,ул. Хейкконена,4. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1000,0 тыс. руб. |
|  | Романов Д.В. | Провести ремонт асфальтобетонного и гравийного покрытия, восстановление и модернизацию уличного освещения, обустройство мусорных площадок, установку детских и спортивных площадок, благоустройство дворов. | Ул. Архипова,4,6,8, 10, 12,14,18,20. | УГХиТУЖХ | 2017-2021 | Недостатки на сетях наружного освещения, расположенных на дворовых территориях, устраняются МУППЭС по мере поступления заявок. Ориентировочная стоимость работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и гравийного покрытия составляет: ул. Архипова,4,6,8 - 2769,11 тыс. руб.; Муниципальной доли нет.ул. Архипова,10,12,14 - 3666,15 тыс. руб.; Муниципальная доля в доме №10 – 6,66%, №12 – 4,74%, №14 – отсутствует;ул. Архипова,18,20 - 1769,89 тыс. руб., Муниципальная доля в доме № 18 – 12,05%, № 20 – 20,34%.  |
|  | Романов Д.В. | Провести ремонт асфальтобетонного и гравийного покрытия, восстановление и модернизацию уличного освещения, обустройство мусорных площадок, установку детских и спортивных площадок, благоустройство дворов. | Ул. Северная, 11. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию и освещению дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках проекта «Комфортная городская среда». |
|  | Романов Д.В. | Провести ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. | Ул. Плеханова, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 15308,13 тыс. руб.  |
|  | Романов Д.В. | Провести ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. | Ул. Пудожская | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1200,0 тыс. руб. |
|  | Романов Д.В. | Провести ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. | Ул. Нойбранден-бургская, 10, 12,14,16,18. | УЖХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». В рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» выполнены работы по следующим адресам: ул. Нойбранденбургская, д.10, в 2017 году, ул. Нойбранденбургская, д.12, д.14 – в 2019 году.Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 16 по ул. Нойбранденбургской реализуется в рамках проекта в 2020 году. Ориентировочная стоимость работ по адресу ул. Нойбранденбургская, 18, составляет 3301,62 тыс. руб.Муниципальная доля в доме № 18 – 7,78%. |
|  | Сандберг П.Л. | Ремонт дворовой территории. | Пр. Октябрьский,58 (проезд и сам двор около филиала детской поликлиники). | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда». |
|  | Сандберг П.Л. | Обустроить освещение спортивной площадки МОУ «Университетский лицей». | Наб. Варкауса,15. | УГХиТ | 2017-2021 | Обустройство стационарного электрического освещения выполнено в рамках мероприятий по оборудованию универсальной спортивной площадки. |
|  | Сандберг П.Л. | Установить забор вокруг спортивной площадки МОУ «Университетский лицей». | Наб. Варкауса,15. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ «Университетский лицей» были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки. Для ограждения площадки в 2017 году были выделены средства из бюджета ПГО в сумме 100,0 тыс. руб. |
|  | Сандберг П.Л. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовой территории. | Ул. Мелентьевой,7. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2018г. Общая стоимость работ согласно сметной документации составляет 919,331 тыс. руб. |
|  | Сандберг П.Л. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия автодороги. | Ул. Виданская. | УГХиТ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проведены в августе 2017 года. |
|  | Сандберг П.Л. | Обустроить спортивно-игровую площадку у подросткового клуба «Чайка». | Ул. Мурманская,31. | ЖКХКСР | 2017-2021 | Подростково-спортивный клуб «Чайка» размещается в помещениях жилого дома по ул. Мурманская, д. 31, земельный участок является придомовой территорией жилого дома.Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1000,0 тыс. руб. |
|  | Старшов С.В. | Организовать снос аварийных деревьев в количестве 15 штук на территории МДОУ «Детский сад № 63». | Ул. Кутузова,44Б. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа – 300,0 тыс. руб. |
|  | Старшов С.В. | Выполнить капитальный ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 49». | Ул. Кутузова,28. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 4200,0 тыс. руб. |
|  | Старшов С.В. | Установить теневые навесы в количестве 2 штук на территории МДОУ «Детский сад № 104». | Ул. Калевалы,6. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 500,0 тыс. руб.За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа в 2019 году в сумме 1000,0 тыс. рублей выполнены работы по замене оконных блоков во всем здании детского сада, также установлен 1 теневой навес. |
|  | Старшов С.В. | Освещение территории МДОУ «Детский сад № 104». | ул. Калевалы, 6 | КСР | 2017-2021 | МУППЭС проведены ремонтные работы. На территории МДОУ «Детский сад № 104» функционируют все 12 опор со светильниками. Опоры и светильники уличного освещения запитаны на внутренние сети здания МДОУ.  |
|  | Политова О.С. | Установить детские игровые площадки. | ул. Софьи Ковалевской, 9. | УЖХ | 2017-2021 | Детская площадка с элементами спортивной на дворовой территории домов 7 и 9 по ул. С. Ковалевской установлена в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Политова О.С. | Восстановить тротуар. | По ул. Ватутина (от ул. Чапаева). | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1100,0 тыс. руб. |
|  | Политова О.С. | Установить уличные тренажеры. | Ул. Софьи Ковалевской,7. | УЖХ | 2017-2021 | На дворовой территории домов ул. С. Ковалевской 7 в 2017 году установлена детская площадка с элементами спортивной за счет средств, выделяемых Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова «Детям Карелии». |
|  | Политова О.С. | Увеличить количество мест в общеобразовательных учреждениях. | Перевалка, Древлянка. | КСР | 2017-2021 | Ведется строительство здания общеобразовательной организации в г. Петрозаводске на 1350 мест в жилом районе Древлянка. |
|  | Политова О.С. | Отсутствует дорожное полотно. | ул. Прионежская с ул. Чапаева,ул. Пархоменко (участок от ул. Олонецкой до ул. Чапаева). | КГиЗУАиГ | 2017-2021 | Администрация проводит работу по изысканию необходимых денежных средств и возможности включения реконструкции дорог в различные программы, финансируемые за счет средств федерального бюджета.Укрупненная стоимость строительства объектов (1 км + 0,2 км соответственно) составляет ориентировочно 345 млн. руб. |
|  | Ушаков А.А. | Отремонтировать тротуар. | Тротуар по ул. Торнева от пр. Карельского до д.7 по ул. Торнева. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 830,0 тыс. руб. |
|  | Ушаков А.А. | Отремонтировать дорогу. | Между домами по адресу ул.Лыжная,5а и Лыжная,7. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1470,0 тыс. руб. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить работы по асфальтированию дворовой территории. | Ул. Лыжная,30. | УЖХ | 2017-2021 | Ремонт асфальтового покрытия выполнен в 2016 году. |
|  | Ушаков А.А. | Произвести ремонт дворовой территории со стороны двора, фасадов у входов в подъезды. | Ул. Ровио, 5. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году. |
|  | Ушаков А.А. | Включить дом в программу по асфальтированию двора дома. | ул. Балтийская, 27. | УЖХ | 2017-2021 | Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 27 по ул. Балтийской реализуются в рамках проекта формирования комфортной городской среды в 2020 году в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в данном доме. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить работы по асфальтированию дворовой территории. | ул. Генерала Фролова, 7. | УЖХ | 2017-2021 | Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 7 по ул. Генерала Фролова выполнены в 2020 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в данном доме. Муниципальная доля - 6,28%. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить работы по асфальтированию дворовой территории. | Ул. Балтийская, 13. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории выполнены в 2016 году. |
|  | Ушаков А.А. | Установить детскую площадку между домами. | Ул. Балтийская, 41,31. | УБиЭУЖХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа – 1000,0 тыс. руб. |
|  | Ушаков А.А. | Отремонтировать лестницу. | Ул. Питкярантская, 4, 6,20,30,32,34. | УГХиТКСРУБиЭ | 2017-2021 | Лестничные спуски по ул. Питкярантская, д. 20 и 32 расположены на придомовой территории. Решение вопроса о ремонте лестниц, расположенных на придомовой территории, относится к компетенции общего собрания собственников помещений. В случае принятия на общем собрании соответствующего решения собственниками помещений, АПГО примет участие в софинансировании работ пропорционально муниципальной доли в общем имуществе многоквартирного дома. Лестничный спуск в районе домов № 4 и 6 по ул. Питкярантской расположен в границах земельного участка МОУ «Лицей № 13».Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 100,0 тыс. руб.В весенний период 2019 года проведено обследование спуска в районе домов № 30 и 34 по ул. Питкярантской, лестничные спуск требует капитального ремонта. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту указанных лестничных спусков. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить работу по асфальтированию дворовой территории. | Торнева, 1. | УЖХ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории выполнен в 2014 году.  |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить ремонт тротуара. | По ул. Торнева от дома №17 до дома №7. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 980,0 тыс. руб. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда. | Между домами по ул. Фролова,3,7. | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт дорожного покрытия Намоевского проезда (проезда между домами №№ 3 и 7 и вдоль дома № 7А по улице Генерала Фролова) запланирован в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия. | От ул. Ровио,6 до ул. Лыжной,14. | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 950,0 тыс. руб. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия. | Заезд с ул. Торнева между домами №1 и №3. | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия в пределах кадастровых границ многоквартирных домов № № 1, 3 по ул. Торнева произведен в августе 2017 года. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия тротуара на дворовой территории. | Ул. Ровио,5. | УЖХ | 2017-2021 | Работы по асфальтированию дворовой территории выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия проезда дворовой территории. | Ул. Питкярантская,18,26, 28. | УЖХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Ориентировочная стоимость работ составляет:ул. Питкярантская, 18 - 1249,5 тыс. руб.; муниципальная доля - 0,96%;ул. Питкярантская, 26, 28 - 672,39 тыс. руб., муниципальная доля в доме 26 – 8,04%, в доме № 28 - 4,75 %.Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 26 по ул. Питкярантской реализуются в рамках проекта в 2020 году в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в данном доме. |
|  | Ушаков А.А. | Выполнить ремонт асфальтового покрытия проезда дворовой территории. | Ул. Балтийская,11, 11Б,27,31. | УЖХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках проекта «Комфортная городская среда». Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 27 и № 31 по ул. Балтийской реализуются в рамках проекта в 2020 году в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в данном доме. Собственниками помещений многоквартирного дома №11 приняты решения об участии в проекте и видах работ. Общая стоимость работ по замене асфальтобетонного покрытия составляет 1667,89 тыс. руб. Ориентировочная стоимость работ составляет:ул. Балтийская,11,11б - 2915,48 тыс. руб.; муниципальная доля в доме № 11 - 7,82%, в доме № 11б - 9,53%;ул. Балтийская,27 - 714,0 тыс. руб.; муниципальная доля - 4,07%;ул. Балтийская,31 - 1606,5 тыс. руб., муниципальная доля -7,15%. |
|  | Ушаков А.А. | Асфальтирование дворовых территорий. Включить в программу ремонта дворовых территорий. | Межквартальный проезд от ул. Парфенова до филиала 4-ой поликлиники. | УЖХУГХиТ | 2017-2021 | Часть проезда расположена в пределах границ кадастрового учета земельного участка дома № 10 по ул. Парфенова. Работы по асфальтированию дворовой территории дома № 10 по ул. Парфенова выполнены в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году. |
|  | Ушаков А.А. | Установить поручень на лестнице. | Ул. Питкярантская,34.Ул. Ровио,7. | УБиЭ | 2017-2021 | Работы по ремонту запланированы в 2021 году после уточнения источника финансирования.  |
|  | Ханцевич А.Ю. | Установить уличные спортивные тренажеры и сооружения.Выполнить ремонт уличного освещения. | Ул. Ригачина, 34 (ГБУЗ «Городская поликлиника №4»). | УГХиТ | 2017-2021 | Тренажеры установлены в 2015 году на территории сквера Бородинский. Установка дополнительных тренажеров не требуется.Мероприятия по ремонту уличного освещения включены в План работ по ремонту сетей наружного освещения МУППЭС. |
|  | Ханцевич А.Ю. | Провести работы по благоустройству аллеи по ул. Нойбранденбургской.Восстановить освещение. | Аллея по ул. Нойбранден-бургской. | УГХиТ | 2017-2021 | Работы по благоустройству выполнены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (ул. Нойбранденбургская).Освещение восстановлено.  |
|  | Ханцевич А.Ю. | Оборудовать места для отдыха на Нижней Ключевой. | Ключевая. | УГХиТ | 2017-2021 | В 2016 году в парке «Лесной ключ» (ул. Репникова) для отдыха жителей микрорайона Ключевая установлены спортивные тренажеры, скамейки, беседка, навес у родника, установлено освещение. В 2017 году за счет спонсорских средств выполнены работы по отсыпке пешеходных дорожек и установке информационного стенда в парке Петровский родник (ул. Петрова).В 2018 году в рамках программы поддержки местных инициатив граждан выполнены работы по установке опор наружного совещания, уличных тренажеров, беседки в парке Петровский родник. В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство аллеи Дружбы (ул. Нойбранденбургская). |
|  | Ханцевич А.Ю. | Выполнить ремонт крыши в МДОУ Детский сад № 90». | Ул. Нойбранден-бургская, 23. | КСР | 2017-2021 | В 2018 году в МДОУ «Детский сад № 90» выполнены работы работ по текущему ремонту кровли на сумму 392,0 тыс. руб. |
|  | Ханцевич А.Ю. | Оборудовать детскую спортивную площадку, велодорожки. | Ул. Судостроительная 6,8,12. | УЖХ, УГХиТ | 2017-2021 | Установка детской площадки с элементами спортивной на дворовой территории домов ул. Судостроительная, д. 8А, 12Б выполнена в 2017 году за счет средств Правительства города Москвы.Территория по ул. Судостроительной в районе домов 8, 12 находится в охранной зоне магистрального газопровода, установка площадок невозможна. |
|  | Ханцевич А.Ю. | Оборудовать спортивную площадку на территории МДОУ «Детский сад № 89». | Ул. Репникова, 5. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 500,0 тыс. руб. |
|  | Ханцевич А.Ю. | Провести работу по благоустройству детских площадок на территории МДОУ «Детский сад №7». | ул. Нойбранден-бургская, 18А. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа- 3300,0 тыс. руб. |
|  | Ханцевич А.Ю. | Выполнить работы по ремонту (реконструкции) теплоузла в МДОУ «Детский сад № 61». | Ул. Антонова, 9а. | КСР | 2017-2021 | В 2017 году МДОУ «Детский сад № 61» выполнены мероприятия по замене узла учета тепловой энергии.На выполнение работ по капитальному ремонту теплового узла в 2019 году в здании МДОУ «Детский сад № 61» выделены средства бюджета РК в сумме 1250,0 тыс. рублей.  |
|  | Ханцевич А.Ю. | Перенести мусорный контейнер (прилегает к территории МДОУ «Детский сад № 61»). | Ул. Антонова, 9а. | УГХ | 2017-2021 | В адрес УК «Профессионал» направлено обращение о необходимости переноса контейнерной площадки на территорию одного из многоквартирных домов, жители которых пользуются контейнерной площадкой.  |
|  | Ханцевич А.Ю. | Установить спортивную площадку в МДОУ «Детский сад № 15».Выполнить работы по благоустройству территории. | Ул. Нойбранден-бургская, 13. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1000,0 тыс. руб. |
|  | Ханцевич А.Ю. | Обустроить тротуар до санатория «Белые ключи». | От ул. Кемской до ул. Судострои-тельной. | УГХиТКГиЗУАиГ | 2017-2021 | Выполнение работ запланировано на летний период 2020 года в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа. |
|  | Ханцевич А.Ю. | Заменить ограждение МДОУ «Детский сад № 25». | пос. Птицефабрика, 25 | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1800,0 тыс. руб. |
|  | Ханцевич А.Ю. | Выполнить ремонт крыши актового зала школы, косметический ремонт актового зала. | МОУ СОШ №19пос. Птицефабрика, 2. | КСР | 2017-2021 | Ремонт крыши актового зала и косметический ремонт фойе перед актовым залом МОУ СОШ № 19 проведены в 2018 году.Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа – 600,0 тыс. руб. (косметический ремонт актового зала). |
|  | Реутова Е.И. | Обустроить спортивную площадку на территории МОУ «Средняя школа № 33» (футбол, баскетбол, волейбол, тренажеры), восстановить освещение. | Ул. Ключевая, 20. | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 11000,0 тыс. руб. |
|  | Реутова Е.И. | Организовать работы по благоустройству аллеи (ул. Нойбранденбургская). | Ул. Нойбранден-бургская. | УГХиТ | 2017-2021 | Работы по благоустройству аллеи Дружбы (ул. Нойбранденбургская) выполнены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». |
|  | Реутова Е.И. | Установить остановочный комплекс на ул. Корабелов(конечная остановка троллейбуса №6). | Ул. Корабелов | УГХиТ | 2017-2021 | Павильон ожидания транспорта установлен. |
|  | Реутова Е.И. | Установить спортивную и детскую площадки. | Ул. Нойбранден-бургская 14, 14а | УЖХ | 2017-2021 | На дворовой территории домов ул. Нойбранденбургская, 14, 14А в 2017 году установлена детская площадка с элементами спортивной в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Реутова Е.И. | Установить детскую площадку. | Ул. Судострои-тельная, 12 | УЖХ | 2017-2021 | Площадка установлена на территории домов 12Б, 8А в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Реутова Е.И. | Установить детскую площадку. | Ул. Судострои-тельная, 12б | УЖХ | 2017-2021 | Площадка установлена на территории домов 12Б, 8А в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Реутова Е.И. | Установить детскую площадку. | Ул. Судострои-тельная, 8б | УЖХ | 2017-2021 | Площадка установлена на территории домов 12Б, 8А в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия» |
|  | Чехович А.В. | Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории.  | Пр. Ленина,16. | УЖХ | 2017-2021 | Выполнено в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году.  |
|  | Чехович А.В. | Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | Ул. Судострои-тельная, 12,12А. | УЖХ | 2017-2021 | Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории домов № 12 и № 12А по ул. Судостроительной реализуются в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2020 году. Ориентировочная стоимость работ составляет 3170,81 тыс. руб. Муниципальная доля в доме № 12 - 6,33%, № 12А – 7,54%. |
|  | Шарипова И.П. | Перевести жилые дома на природный газ от 3-й очереди строительства сетей. | Ул. Ленинградская, 4, 8, 10. | УЖХ | 2017-2021 | МКД № № 4, 8, 10 по ул. Ленинградской переведены на природный газ. |
|  | Шарипова И.П. | Выполнить ремонт покрытия аллеи по ул. Нойбранденбургская. | Ул. Нойбранден-бургская. | УБиЭ | 2017-2021 | В 2017 году на Нойбранденбургской аллее выполнены работы по ремонту скамеек и покраске урн и знака «Аллея Нойбранденбургская». Работы по благоустройству (демонтаж старого покрытия и асфальтирование) выполнены в 2018 году рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». |
|  | Шарипова И.П. | Оборудовать остановочный пункт. | Ул. Ключевая-ул. Корабелов. | УГХиТ | 2017-2021 | Указанный остановочный пункт отсутствует в перечне наименований остановочных пунктов, т.к. не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Обустройство остановочного пункта возможно только при проведении реконструкции ул. Корабелов. |
|  | Шарипова И.П. | Установить уличное освещение в парке Онежского тракторного завода. | Парк Онежского тракторного завода. | УБиЭ | 2017-2021 | В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке выполнены работы по освещению главных пешеходных дорожек (1 и 2 этап). |
|  | Шарипова И.П. | Обустроить регулируемый пешеходный переход на перекрестке. | Пр. Карла Маркса – ул. Андропова. | УГХиТ | 2017-2021 | На основании муниципального контракта в 2018 году выполнены работы по установке светофорного объекта на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Андропова в г. Петрозаводске. |
|  | Васильева Г.В. | Включить в приоритетный проект «Комфортная городская среда» благоустройство земельного участка под сквер для кратковременного отдыха населения на месте бывшего мини-рынка между ТЦ «Ритм» и гипермаркетом «Магнит». | м/р Кукковка | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Благоустройство территории выполнено в 2019 году в рамках программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях, и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». |
|  | Васильева Г.В. | Включить в приоритетный проект «Комфортная городская среда» благоустройство придомовой территории по ул. Ровио, д.21 под временную парковку автотранспорта (проект документации выполнен). | Ул. Ровио, д.21 | УЖХ | 2017-2021 | Указанный адрес принял участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по установке скамеек, урн, обустройство автомобильной парковки. |
|  | Васильева Г.В. | Включить в приоритетный проект «Комфортная городская среда» ремонт дороги, проходящей по придомовой территории дома № 10 по ул. Сортавальской.  | Ул. Сортавальская, д.10 | УЖХ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1592,5 тыс. руб. Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории дома № 10 по ул. Сортавальской реализуются в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2020 году. Муниципальная доля – 7,03%. |
|  | Васильева Г.В. | Установка детской площадки на свободной муниципальной территории  | Между домами 19 и 21 по ул. Ровио, домами 17 и 17-а по пр.Комсомольс-кому | УБиЭ | 2017-2021 | В 2017 году за счет средств, выделяемых Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова «Детям Карелии», установлена детская игровая площадка на придомовой территории дома № 19 по ул. Ровио. |
|  | Васильева Г.В. | Провести ремонт и отсыпку дорожек в зоне отдыха «Беличий остров».  | м/р Кукковка | УБиЭ | 2017-2021 | В осенний период 2017 года выполнены работы по ремонту дренажной системы в парке Беличий остров. Работы по благоустройству (в т.ч. отсыпке пешеходных дорожек, установке детского игрового оборудования) выполнены в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». |
|  | Васильева Г.В. | Включить микрорайон Кукковка в проект «Подари дерево». Посадка деревьев вдоль ул. Ровио от магазина «7Я-семья» до пересечения с пр. Комсомольским. Провести ревизию посаженных деревьев вдоль второстепенной дороги по Карельскому проспекту, организовать посадку новых деревьев. | Ул.Ровио, д.48 | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | В июне 2017 года в рамках проекта «Петрозаводску – 100 000 деревьев» АПГО совместно с ПАО «Почта банк» была проведена акция по посадке зеленых насаждений и созданию ландшафтной композиции из хвойников на пересечение ул. Сортавальская и ул. Ровио. В рамках акции было высажено 79 деревьев и кустарников. Территория включена в Перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей на территории Петрозаводского городского округа.В 2018 году в рамках городского проекта «Петрозаводску-100 тысяч деревьев» была произведена инвентаризация зеленых насаждений, а также на пр. Карельский и пр. Комсомольский было высажено 225 саженцев берез, рябины, сосны. |
|  | Васильева Г.В. | Установить ограждение у проезжей части напротив дома № 18 по ул. Ровио | Ул. Ровио, д.18 | УГХиТ | 2017-2021 | Работы выполнены на основании муниципального контракта, заключенного Администрацией с ООО «КарелСтройУправление» в 2017 году. |
|  | Васильева Г.В. | Ремонт проезда (асфальтирование)  | Между домами 18 и 20 по ул. Ровио | УЖХ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 139,036 тыс. руб.Указанный проезд расположен в границах земельного участка дома № 18 по ул. Ровио. Выполнение данных работ возможно в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».Муниципальная доля отсутствует. |
|  | Васильева Г.В. | Ремонт пешеходных дорожек (асфальтирование). | Вдоль проезжей части ул. Ровио | УБиЭУГХиТ | 2017-2021 | Ремонт тротуаров ул. Ровио запланирован на 2020 год в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ремонту, устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа. |
|  | Васильева Г.В. | Установить пешеходный переход от ул. Ровио по ул. Генерала Фролова. | Ул. Ровио | УГХиТ | 2017-2021 | Администрацией с ООО «СК Дорстрой» заключен муниципальный контракт в 2020 году на выполнение работ по установке светофорного объекта и обустройству иных недостающих элементов на улице Генерала Фролова в районе дома № 9. |
|  | Васильева Г.В. | Установить пешеходный переход. | Перекресток ул. Ровио - ул. Генерала Фролова | УГХиТ | 2017-2021 | Для обустройства нового пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, СП 42.13330.2016 и иными действующими нормативными документами необходимо выполнить ряд мероприятий, таких как обустройство тротуара, ограждений, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков. В указанном месте допустимо устройство регулируемого пешеходного перехода, оборудованного светофором с пешеходно-вызывным устройством. Ориентировочная стоимость реализации мероприятия порядка 5 млн. руб. (точная сумма определяется проектом).Для повышения безопасности движения пешеходов на проезжей части ул. Генерала Фролова обустроены искусственные неровности. |
|  | Васильева Г.В. | Восстановить дождеприемный колодец между разгрузочной площадкой магазина «Пятерочка» и МОУ «Средняя школа № 5». | Ул. Генерала Фролова, д.10 | УГХиТ | 2017-2021 | Работы запланированы на 2020 год. |
|  | Голов В.Г. | Завершить ремонт дороги по ул. Варламова  | Ул. Варламова | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия произведен в сентябре 2017 года. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение дворовой территории. | пр. Александра Невского, д.63 | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Выполнить ремонт межквартального проезда.  | Ул. Володарского, д.25 | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 4,0 млн. руб. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение.  | Ул.Машезерская, д.31 | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение.  | Ул.Машезерская, д.33 | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение.  | Ул.Машезерская, д.33А | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение.  | Ул.Машезерская, д.46А | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение. | Пр. Александра Невского, д.57А | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение. | Пр. Александра Невского, д.57Б | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение. | Ул. Кузьмина, д.41 | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение. | Ул.Машезерская, д.24 | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение. | Ул.Машезерская, д.28 | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение. | Ул.Машезерская, д.30 | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение. | Ул.Машезерская, д.32 | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Восстановить уличное освещение. | Ул.Машезерская, д.38А | УГХиТ | 2017-2021 | Работа объектов наружного освещения (числящихся в реестре муниципального имущества) восстановлена. |
|  | Голов В.Г. | Асфальтирование подъездной территории (от поворота ул. Кузьмина на ул. Машезерская). | Ул. Машезерская, д.48Б | УГХиТ | 2017-2021 | Ремонт асфальтобетонного покрытия произведен в августе 2017 года |
|  | Кузнецов Д.Г. | Осветить подход к библиотеке в школе №32 | СКЗ | УГХиТКСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 70,0 тыс. руб. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Выполнить работы по ликвидации стихийной свалки. | Напротив почты (ул. Пионеров, д.6) и между домами 7 и 9 по ул.Соломенской | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Несанкционированная свалка в районе дома № 6 по ул. Пионеров ликвидирована. Несанкционированная свалка между домами № 7 и 9 по ул. Соломенской не обнаружена.  |
|  | Кузнецов Д.Г. | Выполнить работы по подключению сетей наружного освещения на лестничном спуске к понтонной переправе. | м/р Соломенное | УГХиТ | 2017-2021 | Реализация мероприятия возможна в рамках проекта «Комфортная городская среда».Для строительства новых сетей наружного освещения на данном лестничном спуске необходима разработка проектно-сметной документации.  |
|  | Кузнецов Д.Г. | Восстановить опоры уличного освещения. | Петрозаводское шоссе от школьной дорожки до дома 56 | УГХиТ | 2017-2021 | Объекты наружного освещения, числящиеся в реестре муниципального имущества, имеющиеся на Петрозаводском шоссе и на указанной дорожке, находятся в технически исправном состоянии. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Восстановить 2 опоры уличного освещения. | Ул. Трудовых резервов от дома 5 до арки дома 7/1 | УГХиТ | 2017-2021 | Объекты наружного освещения, числящиеся в реестре муниципального имущества, в районе указанных домов находятся в технически исправном состоянии. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Восстановить 2 светильника (школьная дорожка). | Ул. Сулажгорский кирпичный завод, д.2 | КСРУГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа- 168,83 тыс. руб. |
|  | Кузнецов Д.Г. | Установить детскую площадку. | Ул. Муезерская (между домом 41 и домом 43) | УГХиТУЖХ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1 000,00 тыс. руб. |
|  | Сандберг П.Л. | Обустроить велодорожку. | В районе пр. Первомайского и пр. Октябрьского | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках программы поддержки местных инициатив в 2021 году. |
|  | Сандберг П.Л. | Установить универсальную спортивную площадку на территории МОУ «Университетский лицей». | Наб. Варкауса, д.15 | КСР | 2017-2021 | В 2017 году в рамках средств, выделенных Правительством г. Москвы, на территории МОУ «Университетский лицей» были выполнены мероприятия по оборудованию спортивной площадки. |
|  | Сандберг П.Л. | Установить дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. | Наб. Варкауса | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 184,1 тыс. руб.  |
|  | Сандберг П.Л. | Оборудовать остановочный комплекс. | В районе дома 7 по ул. Мелентьевой | УГХиТ | 2017-2021 | Установка павильона ожидания транспорта в районе д. 7 по ул. Мелентьевой запланирована в 2020 году. |
|  | Васильева Г.В. | Восстановление после земляных работ пешеходной дорожки к МДОУ № 102 (напротив первого подъезда д.13-а по ул.Сортавальской) | ул.Сортавальская д.13-а | КЖКХ | 2017-2021 | Покрытие пешеходной дорожки восстановлено в 2017 г. |
|  | Политова О.С. | Ремонт асфальтового покрытия перед домом № 3 по ул. С. Ковалевской | ул. С. Ковалевской, д.3 | УГХиТ | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 500,0 тыс. руб.  |
|  | Анишин А.В. | Благоустройство территории по ул. Сыктывкарской, устройство сети велодорожек, расположенных на территории, ограниченной жилым комплексом «Снегири», ТРК «ЛОТОС PLAZA», пр. Лесным и ул. Сыктывкарской (асфальтирование и освещение велодорожек, приобретение и установка урн и скамеек, создание системы звукового оповещения) | ул. Сыктывкарская | КЖКХ | 2017-2021 | Выполнение данных работ возможно в рамках программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях РК. |
|  | Анишин А.В. | Благоустройство рекреационной зоны между ЖК «Город Солнца» и пр. Лесным с устройством пешеходной дорожки, и регулируемым пешеходным переходом | Пр. Лесной | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | Разработан проект благоустройства, для реализации которого требуется выделение финансирования в размере 8 млн. руб.Между Администрацией и ТСЖ «Софьи Ковалевской 16А» по вопросу благоустройства территории от ЖК «Город Солнца» до пр. Лесного в рамках подготовки к 100-летию образования Республики Карелия заключено соглашение. В рамках соглашения ТСЖ планирует выполнить работы по устройству пешеходной дорожки и установке осветительного прожектора. Также в рамках соглашения Администрацией в 2018 году на данной территории были поставлены скамейки. |
|  | Анишин А.В. | Благоустройство парка «Неглинский берег» | парк «Неглинский берег» | КЖКХУБиЭ | 2017-2021 | В 2017 году на территории парка «Неглинский берег» за счет средств, выделенных Правительством Москвы с участием благотворительного Фонда Катанандова «Детям Карелии», был установлен многофункциональный детский игровой комплекс. |
|  | Васильева А.Д. | Ремонт дорожного полотна на въезде во дворы домов № 11,13,15 по ул.Сегежская | ул. Сегежская | КЖКХ УГХиТ | 2017-2021 | Указанный объект улично-дорожной сети включен в перечень объектов, требующих проведения ремонта асфальтобетонного покрытия.  |
|  | Васильева А.Д. | Ремонт дорожного полотна на ул. Ключевая, д.6 | ул. Ключевая, д.6 | КЖКХ УГХиТ | 2017-2021 | Работы по устранению деформаций и повреждений на автомобильной дороге пр. Северная Точка (от ул. Ключевой до здания № 6, к. 5 по ул. Ключевой) выполнены в июне 2019 г. |
|  | Васильева А.Д. | Ремонт кровельного покрытия школы № 39 | Ул. Нойбранден-бургская, 15 | КСР | 2017-2021 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа - 1500,00 тыс. руб. |
|  | Реутова Е.И. | Установить остановочный комплекс на Гвардейской ул. | Ул. Гвардейская д.31, д.33 | КЖКХ | 2017-2021 | Остановочный пункт «ул. Гвардейская», расположенный в районе д. 21 по ул. Гвардейской, включен в список мест, требующих установки павильонов ожидания транспорта. Ориентировочная стоимость работ составляет 150 тыс. руб. |
|  | Реутова Е.И. | Асфальтирование дорог и проездов в районе Сайнаволок | 4-й Родниковый д.26 | КЖКХКГиЗ УАиГ | 2017-2021 | Устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах (проездах) в жилом районе Сайнаволок возможно в рамках реконструкции объектов улично-дорожной сети г.Петрозаводска.Ориентировочная стоимость работ по асфальтированию составляет 15,5 млн руб. на общей площади 7650 м2. |
|  | Реутова Е.И. | Обеспечить автобусное сообщение в р-не Сайнаволок | 4-й Родниковый д.21 | КЖКХ | 2017-2021 | Администрация обращалась в адрес ООО «АТП», осуществляющего перевозки по автобусному маршруту № 5, с предложением изменения пути следования маршрута № 5 с целью его заезда в жилой район Сайнаволок.По сообщению руководителя ООО «АТП» компанией было запланировано проведение исследования пассажиропотока по предлагаемым изменениям маршрута № 5 для принятия решения о внесении изменений. При формировании новой маршрутной сети общественного транспорта на территории Петрозаводского городского округа будет рассмотрена возможность организации автобусного маршрута, заезжающего в жилой район Сайнаволок. |
|  | Сандберг П.Л. | Обустроить спортивную игровую площадку (футбол-хоккей-баскетбол). | Ул. Бесовецкая, 15, ул. Калевалы, 6а – дет. Сад. | УЖХ | 2017-2021 | На дворовой территории дома ул. Бесовецкая, 15 / ул. Краснофлотская, 7 площадка установлена в 2017 году в рамках договора пожертвования между Правительством города Москвы и Фондом «100-летие Республики Карелия». Рассмотрение вопроса о проведении работ возможно после предоставления протокола общего собрания собственников с положительным решением об участии в проекте «Комфортная городская среда» |

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

АПГО – Администрация Петрозаводского городского округа

ПГО – Петрозаводский городской округ

КСР – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

КЭР – комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа

КГиЗ – комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

КЖКХ – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

УГХиТ – управление городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

УЖХ – управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

МУППЭС - муниципальное унитарное предприятие Петрозаводские энергетические системы