Приложение к Решению

Петрозаводского городского Совета

от 26 августа 2022 г. № 29/10-132

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО депутата/округ** | **Просьбы, предложения избирателей (наказы)** | **Адрес** | **Ответственный** | **Срок выполнения** | **Перечень мероприятий по выполнению наказов избирателей и объемы денежных средств, необходимых для их выполнения** |
| 204 | 5 округ - Везикова Наталья Николаевна | Посадить кусты и деревья на перекрёстке ул. Ровио - ул. Сортавальская вдоль дома № 17 по ул. Ровио  |  перекрёсток ул.Ровио-ул. Сортавальская вдоль дома № 17 по Ровио  | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 1 млн руб. |
| 205 | 5 округ - Везикова Наталья Николаевна | Провести обследование с участием сотрудников ОГИБДД г. Петрозаводска и сотрудников Администрации Петрозаводского городского округа для определения места размещения пешеходного перехода на пересечении пр. Александра Невского -ул. Ригачина | перекрёсток пр. Александра Невского / ул. Ригачина | КЖКХ | 2022-2026 | Обустройство пешеходного перехода возможно только со светофорными объектами. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, определяется проектом, примерно от 1,5 до 4 млн руб. |
| 206 | 5 округ - Везикова Наталья Николаевна | Провести благоустройство части набережной Онежского озера от ресторана «Фрегат» вдоль парка аттракционов до реки Лососинка (ремонт асфальтового покрытия, установка освещения) | набережная Онежского озера | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, более 100 млн руб. |
| 207 | 5 округ - Везикова Наталья Николаевна | Благоустройство парка «Якорный» | Парк «Якорный» | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 4 млн руб. |
| 208 | 12 округ - Дрейзис Надежда Ильнуровна | Провести ремонт спортивного зала МОУ «Финно-угорская школа» | ул. Максима Горького, 12 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 3 млн руб. |
| 209 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Благоустроить спортивную площадку на ул. Ботанической | ул. Ботаническая | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 6 млн руб. |
| 210 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Установить информационные стенды у Ботанического сада и у природного объекта «Чёртов стул» | Соломенное | КЖКХ | 2022-2026 | На заседании Координационного совета по развитию туризма в Петрозаводском городском округе в марте 2022 года были определены границы территории туристического центра города Петрозаводска, куда вошла территория природного объекта «Чёртов стул». Администрация Петрозаводского городского округа и Управление по туризму Республики Карелия в настоящее время ожидает объявление «Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города» по линии Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В данной заявке учтены затраты на обустройство смотровой площадки у объекта природы регионального значения «Чертов стул» и навигация. |
| 211 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Организовать проведение дефектовки парка | Соломенский парк | КЖКХ | 2022-2026 | Будет проведена дефектовка парка. |
| 212 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Организовать площадки для выгула собак в районе Соломенное | Соломенное | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 5 млн руб. |
| 213 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Организовать работы с АО «ПКС- Водоканал» по вопросу принятия на баланс (обслуживание) летнего водопровода в районе Соломенное | Соломенное | КЖКХ | 2022-2026 | Указанный вопрос прорабатывается с АО «ПКС- Водоканал». |
| 214 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Организовать детский клуб в районе Соломенное | ул. Трудовые резервы, 7 | КСР | 2022-2026 | Организация детского клуба в районе Соломенное возможна на базе МОУ «Средняя школа № 7 им. Ф.М. Тимоскайнена» |
| 215 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести ремонт остановок и их круглогодичное содержание в районе Соломенное | Лесозаводский переулок, Соломенский лесозавод, Борнаволокский сквер, ГЭС-городок | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, порядка 1 млн руб. |
| 216 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Оборудовать светофорами и пешеходными переходами проезжую часть района Сулажгора | Сулажгорская – Ветеринарный переулок | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно от 1 до 4 млн руб. |
| 217 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Обустроить спортивный стадион | ул. 8 марта | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 10 млн руб. |
| 218 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Обустроить освещение на спортплощадке | Стадион СКЗ | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, определяется проектом. |
| 219 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Обустроить спуск к детскому саду в районе Пятый поселок | Здание МДОУ «Детский Сад № 74» («Карамельки»), со стороны Беломорского сквера, от дома по ул. Пограничной, 9 | КЖКХ | 2022-2026 |  В 2020 году разработана проектная документация. Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, составит 4 млн руб. |
| 220 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Обустроить новый проезд на Речную ул.  | При реконструкции перекрестка Боровая-Достоевского проезд на Речную будет закрыт, необходимо предусмотреть проезд с Лесного проспекта | КГИЗ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части реконструкции дороги, примерно 240 млн руб.  |
| 221 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести ремонт ограждения, веранд в МДОУ «Детский сад № 74»  | ул. Профсоюзов, 13 | КСР | 2022-2026 | Необходимо демонтировать 2 теневых навеса, выполнить ремонт полов 2 теневых навесов, установить новые 2 теневые навеса.Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 2 млн. руб. (теневые навесы), 2,150 млн. руб. (ограждение) |
| 222 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Обустроить освещение на горке, установить веранду в МДОУ «Детский сад № 74» | ул. Боровая, 22 | КЖКХ (освещение), КСР (теневой навес) | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части установки теневого навеса, примерно 650 тыс. руб. (1 навес)В 2022 году АПГО будут производиться работы по устройству освещения от ул. Пограничной до МДОУ «Детский сад № 74», ул. Боровая, 22.  |
| 223 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести ремонт ограждения, заменить веранду, провести ремонт кровли в МДОУ «Детский сад №80» | ул. Пролетарская, 5А | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно:- замена ограждения - 1,5 млн руб., - замена 3-х теневых навесов - 1,6 млн руб.;- кровля (укрупненный расчет) - 6,658 млн руб. |
| 224 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести ремонт (замену) спортивной площадки, теневых навесов, окон в МДОУ «Детский сад №22» | ул. Жуковского, 18 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно:- спортивная площадка - 1 млн руб., - ремонт полов 8 теневых навесов - 1,39 млн руб.;- замена оконных блоков - 1,8 млн руб. |
| 225 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Обустроить бывшие мастерские под малый актовый зал, заменить окна в кабинете технологии, провести ремонт рекреации на втором этаже в МОУ «Средняя школа № 35» | ул. Локомотивная, 49 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно:- кабинеты технологии, мастерские - 1, 5 млн руб.; - рекреации на 2 этаже - 700 тыс. руб.  |
| 226 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Организовать следующие ремонтные работы в МОУ «Средняя школа № 12»: замена оконных блоков (12 шт), демонтаж сгнившего электрического столба и бетонного блока от столба, асфальтирование на территории школы, частичный ремонт кровли, освещения, замена покрытия площадки на территории. | ул. Сулажгорская, 3А | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно:- по замене оконных блоков - 700 тыс. руб.;- стоимость работ по капитальному ремонту кровли будет определена после разработки проектно-сметной документации; - благоустройство территории (замена покрытия площадки, асфальтирование) - порядка 7 млн. руб.В части демонтажа опоры уличного освещения, восстановления освещения - сети не находятся на балансе МОУ «Средняя школа № 12». |
| 227 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Восстановить уличное освещение  | в районе дома 5 по ул. Сулажгорского Кирпичного Завода | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа, будет проведено обследование объекта. |
| 228 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Восстановить уличное освещение | Томицы | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 229 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Восстановить уличное освещение | Проезд Запрудный | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 230 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Восстановить уличное освещение | Проезд Кирпичный | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 231 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Восстановить уличное освещение | Парк СКЗ | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 232 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | Проезд Тарханный | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 233 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Установить контейнерные площадки закрытого типа | ул. Сулажгорская, 4к4 | КЖКХ | 2022-2026 | Администрацией заключен муниципальный контракт от 30.12.2021 № 623-5 на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок закрытого типа для складирования твердых коммунальных отходов. Указанная контейнерная площадка запланирована к переоборудованию в рамках данного контракта. |
| 234 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Установить контейнерную площадку закрытого типа | ул. Архипова, 18 | КЖКХ | 2022-2026 | Администрацией заключен муниципальный контракт от 30.12.2021 № 623-5 на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок закрытого типа для складирования твердых коммунальных отходов. Контейнерная площадка будет рассмотрена Администрацией для переоборудования в рамках указанного контракта.  |
| 235 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести мероприятия по постановке автомобильной дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости с последующим признанием права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и организации обслуживания | ул. Корзинская | КЭР, КХЖХ | 2022-2026 | Стоимость кадастровых работ для постановки на учет 10,5 тыс. руб. |
| 236 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести мероприятия по постановке автомобильной дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости с последующим признанием права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и организации обслуживания | пр. Запрудный | КЭР, КЖКХ | 2022-2026 | Стоимость кадастровых работ для постановки на учет 10,5 тыс. руб. |
| 237 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести мероприятия по постановке автомобильной дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости с последующим признанием права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и организации обслуживания | пр. Тарханный | КЭР, КЖКХ | 2022-2026 | Стоимость кадастровых работ для постановки на учет 10,5 тыс. руб. |
| 238 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести мероприятия по постановке автомобильной дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости с последующим признанием права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и организации обслуживания | пр. Кирпичный | КЭР, КЖКХ | 2022-2026 | Стоимость кадастровых работ для постановки на учет 10,5 тыс. руб. |
| 239 | 1 округ - Ильин Сергей Валерьевич | Провести мероприятия по постановке автомобильной дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости с последующим признанием права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и организации обслуживания | ул. Сагарвская | КЭР, КЖКХ | 2022-2026 | Стоимость кадастровых работ для постановки на учет 10,5 тыс. руб. |
| 240 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести ремонт кровли, фасада, музея, заменить пол в спортивном зале МОУ «Средняя школа № 7» | ул. Трудовых резервов, 7 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно:- замена пола в спортзале - 2300,0 тыс. руб.;- стоимость работ по капитальному ремонту кровли и фасада будет определена после разработки проектно-сметной документации;- косметический ремонт музея (замена 4 оконных блоков, дверей, ремонт полов с заменой напольного покрытия, покраска стен) - 300,0 тыс. руб. |
| 241 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести ремонт санитарной комнаты детского сада при МОУ «Средняя школа № 7» | ул. Трудовых резервов, 7 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части устройства дополнительного санузла, примерно 300 тыс. руб. |
| 242 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Восстановить уличное освещение  | ул. Пионеров (по всей улице) | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 243 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | ул. Борисовская (по всей улице) | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 244 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | ул. Октября, 12 | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 245 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | Проезд Тихий (по всему проезду) | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 246 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения в районе МОУ «Средняя школа № 7»  | Соломенное, ул. Трудовых резервов, между 5 и 7 домами | КЖКХ | 2022 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 247 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | ул. Горная, 4 | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 248 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | ул. Горная, после 21 дома | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 249 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | ул. Дачная (по всей улице) | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 250 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | ул. Рабочая, после 38 дома | КЖКХ | 2022 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 251 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по организации уличного освещения | ул. Ильинская (по всей улице) | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 252 | 1 округ - Калько Александр Николаевич |  Провести мероприятия по восстановлению уличного освещения | У домов по ул. Труда, 3 и 6, а также между ними | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 253 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по восстановлению уличного освещения | ул. Прибрежная, 7 | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 254 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по восстановлению уличного освещения | ул. Революционная, 17,18,21 | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 255 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по постановке автомобильной дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости с последующим признанием права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и организации обслуживания | ул. Борисовская | КЭР, КЖКХ | 2022-2026 | Стоимость кадастровых работ для постановки на учет 10,5 тыс. руб. |
| 256 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Включить в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа для дальнейшего обслуживания | ул. Трудовые резервы (по всей улице) | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа, будет проведено обследование объекта. |
| 257 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести мероприятия по постановке автомобильной дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости с последующим признанием права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и организации обслуживания | ул. Любы Тумановой  | КЭР, КЖКХ | 2022-2026 | Стоимость кадастровых работ для постановки на учет 10,5 тыс. руб. |
| 258 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести капитальный ремонт асфальтового покрытия ул. Октября | ул. Октября (по всей улице) | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 5 млн руб. |
| 259 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Обустроить асфальтовое покрытие  |  ул. Труда от д. № 6 до ул. Малая | КГИЗ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части реконструкции дороги, примерно 240 млн руб.  |
| 260 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Организовать ремонт грунтового покрытия  | от ул. Труда до МОУ «Средняя школа № 7» и пер. Трудовой | КЖКХ | 2022-2026 | Будет организована подсыпка фрезерованного асфальтобетонного материала (далее – ФАМ).  |
| 261 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Организовать ремонт грунтового покрытия  | ул. Детская от д.№ 4 до ул. Малой | КЖКХ | 2022-2026 | Будет организована подсыпка ФАМ.  |
| 262 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Обустроить тротуар  | ул. Соломенская от д. № 3 до д. № 1 по ул. Дачная, по ул. Логмозерская до ул. Рабочая | КГИЗ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части реконструкции дороги, примерно 240 млн руб. |
| 263 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Организовать ремонт тротуара по ш. Петрозаводское | ш. Петрозаводское | КЖКХ, КГИЗ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части реконструкции дороги, примерно 240 млн руб. |
| 264 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Восстановить опоры освещения  | ул. Октября перед ул. Детской | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа, будет проведено обследование объекта.  |
| 265 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Восстановить опоры освещения | ул. Трудовые резервы между д. 5 и 7/1 | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 266 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Восстановить опоры освещения | ул. Труда 5 перед кафе (проезд к дому №7) | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, будет проведено обследование объекта.  |
| 267 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Проработать вопрос увеличения количества светильников на опоре  | пересечение ул. Детская, ул. Малая, ул. Труда (перед парком) | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа, будет проведено обследование объекта.  |
| 268 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Организовать освещение детских площадок  | ул. Борнаволокская (у тренажеров), ул. Детская. | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа, будет проведено обследование объекта.  |
| 269 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Завершить освещение на Шараповском спуске к мосту | ул. Шараповский спуск | КЖКХ | 2022-2026 | Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа, будет проведено обследование объекта.  |
| 270 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Решить вопрос освещения вдоль дорожки к МОУ «Средняя школа № 7» | ул. Трудовых резервов, 7 | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части модернизации освещения, примерно 1 млн руб. |
| 271 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести ремонтные работы спортивного зала МОУ «Средняя школа № 7» | ул. Трудовых резервов, 7 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части ремонта полов, примерно 2,3 млн. руб. |
| 272 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Рассмотреть возможность организации и обустройства катка в районе Соломенное в зимний период | Микрорайон Соломенное | КСР | 2022-2026 | Необходимо провести работы по определению места для размещения катка. |
| 273 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Организовать ремонт помещений МУ «ГДК» в районе Соломенное | ул. Октября, 10 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, будет определен после разработки проектно-сметной документации. |
| 274 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Восстановить волейбольную и баскетбольную площадки МОУ «Средняя школа № 7» | ул. Трудовых резервов, 7 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 3,5 млн руб. |
| 275 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Отремонтировать остановочный комплекс на ул. Рабочей, конечная маршрута № 4 | ул. Рабочая, Борнаволокский сквер | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 250 тыс. руб. |
| 276 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Провести ремонт асфальтовой дорожки вокруг МОУ «Средняя школа № 7» | ул. Трудовых резервов, 7 | КСР, КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части ремонта асфальтового покрытия на территории школы, примерно 3 млн. руб.Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части городской территории, примерно 4 млн руб. |
| 277 | 1 округ - Калько Александр Николаевич | Обустроить дренаж стадиона у МОУ «Средняя школа № 7» | ул. Трудовых резервов, 7 | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, будет определен после обследования и разработки проектно-сметной документации. |
| 278 | 5 округ - Марков Виталий Владимирович | Обеспечить строительство улицы Хейконена (передача в собственность РК для привлечения средств федерального бюджета по программе «Стимул») | ул. Хейконена | КГИЗ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части реконструкции дороги, примерно 240 млн руб.По проекту реконструкции ул. Хейкконена получено положительное заключение экспертизы, источник финансирования не определен. |
| 279 | 5 округ - Марков Виталий Владимирович | Утилизировать с дворовых территорий «брошенный» автотранспорт | Петрозаводский городской округ | КЖКХ | 2022-2026 | Администрацией Петрозаводского городского округа подготовлен проект Порядка проведения мероприятий с целью освобождения территорий, где размещение и (или) хранение брошенных, разукомплектованных транспортных средств запрещено. Проект был одобрен 15.04.2022 на заседании рабочей группы при Петрозаводском городском Совете по рассмотрению предложений о принятии и изменении нормативных правовых актов в сфере благоустройства территории Петрозаводского городского округа. В настоящее время подготовлен и проходит согласование проект Постановления Администрации Петрозаводского городского округа об организации публичных слушаний по проекту постановления Администрации Петрозаводского городского округа «Об утверждении Порядка проведения мероприятий с целью освобождения территорий, где размещение и (или) хранение брошенных, разукомплектованных транспортных средств запрещено». Реализация мероприятий будет осуществляться в соответствии вышеуказанным порядком. |
| 280 | 5 округ - Марков Виталий Владимирович | Провести мероприятия по признанию права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и организации уборки и ремонта улицы | Фонтанный проезд | КЭР, КЖКХ | 2022-2026 | Подготовлены документы для обращения в суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимости.Для определения объема денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части организации уборки и ремонта, будет проведено обследование объекта. |
| 281 | 4 округ - Политова Оксана Сергеевна  | Укрепить откос камнем у Дома творчества детей и юношества № 2 (ул. Островского, д.26) | ул. Островского, 26 | КЖКХ | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа, примерно 1 млн руб. |
| 282 | 4 округ - Политова Оксана Сергеевна | Благоустроить лестничный спуск по ул. Фрунзе  | ул. Фрунзе  | КЖКХ | 2022-2026 | Ремонт лестничного спуска выполнен в 2020 году.Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части устройства газонов, примерно 600 тыс. руб. (часть работ по озеленению запланирована в 2022 году). |
| 283 | 4 округ - Политова Оксана Сергеевна | Организовать формовочную обрезку берез по ул. Софьи Ковалевской, 3 |  ул. Софьи Ковалевской, 3. | КЖКХ | 2022-2026 | Формовочная обрезка берез запланирована в 2022 году. |
| 284 | 4 округ - Политова Оксана Сергеевна | Организовать косметический ремонт потолков в МОУ «Лицей № 1» после замены освещения по программе энергосбережения (2 корпус). | МОУ «Лицей № 1» | КСР | 2022-2026 | Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части мероприятий по Березовая аллея, 42 (1 кв.м. - 1700 руб.) примерно:2 206 175 руб. (учебные кабинеты 1297,75 м.кв.);1 138 490 руб. (рекреации 669,7 м.кв.).Объем денежных средств, необходимых для исполнения наказа в части мероприятий по Березовая аллея, 28, примерно: - 8 899 505 руб. (учебные кабинеты 523,5 м.кв.);- 207 400 руб. (рекреации 121 м.кв.). |