Приложение к Решению

Петрозаводского городского Совета

от 15 сентября 2023 г. № 29/20-284

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО депутата** | **Просьбы, предложения избирателей (наказы)** | **Адрес (или наименование учреждения)** | **Ответственный** | **Срок выполнения** | **Перечень мероприятий по выполнению наказов избирателей и объемы денежных средств, необходимых для их выполнения** |
| 598 | Везикова Наталья Николаевна | Организовать регулируемый пешеходный переход на перекрестке ул. Ригачина и пр-кт Александра Невского | Перекресток ул. Ригачина и  пр-кт Александра Невского | КЖКХ | 2023-2026 | Мероприятия по оборудованию регулируемого пешеходного перехода могут быть осуществлены при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме порядка 5,0 млн руб. |
| 599 | Калько Александр Николаевич | Отремонтировать подъезды к понтонному мосту | Подъезд к понтонному мосту со стороны  ул. 9 Января и Логмозерского шоссе | КЖКХ | 2023-2026 | Указанные объекты улично-дорожной сети включены в перечень объектов, требующих проведения ремонта асфальтобетонного покрытия. Ориентировочная стоимость работ составляет порядка 0,25 млн руб. |
| 600 | Калько Александр Николаевич | Заасфальтировать  ул. Пугачева | ул. Пугачева | КГиЗ  КЖКХ | 2023-2026 | Улица Пугачева имеет грунтовое покрытие. Для приведения автодороги в нормативное состояние в соответствии с требованиями нормативных документов необходимо выполнение работ по реконструкции объекта. В настоящее время четкие границы проезжей части (материал конструкции – песчано-гравийная смесь) отсутствуют, фактическое расстояние от кромки проезжей части до заборов жилых домов составляет 1,5-1,7 м. Согласно нормативам проектирования, ширина тротуара должна составлять 2,25 м. Кроме этого, работы по устройству тротуаров не выполнить без переустройства линий электроосвещения. Решение данных вопросов возможно только с учетом разработки и реализации проекта реконструкции улицы с изъятием части земельных участков граждан, чьи земельные участки попадают в границы расширения улицы для устройства пешеходных тротуаров. Для строительства (реконструкции) линейного объекта требуется разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта с проведением публичных слушаний, а также прохождение проектной документацией государственной экспертизы. Ориентировочный срок разработки указанной документации - от одного года до двух лет при условии выделения финансирования. При выполнении работ по реконструкции данной улицы необходимо решить вопрос изъятия части земельных участков, попадающих в границы расширения дороги с целью обустройства тротуаров либо пешеходных дорожек, решения вопросов инженерной инфраструктуры (водоотвод и наружное освещение) и иных вопросов, которые должны быть решены при выполнении реконструкции автомобильной дороги. Затраты на выкуп частей земельных участков, и, возможно объектов капитального строительства, во много раз превышает стоимость выполнения работ по реконструкции, которая составляет ориентировочно 100,0 млн. руб. (0,243 км.). |