Приложение к Решению
Петрозаводского городского Совета

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО депутата** | **Просьбы, предложения избирателей (наказы)** | **Адрес (или наименование учреждения)** | **Ответственный** | **Срок выполнения** | **Перечень мероприятий по выполнению наказов избирателей и объемы денежных средств, необходимых для их выполнения**  |
| 609 | Рыбаков Дмитрий Сергеевич | Создание пункта (пунктов) плавления снега с необходимой системой очистки талых вод | Петрозаводский городской округ | КГиЭР, КЖКХ | 2024-2026 | В соответствии с полученным коммерческим предложением ООО Инженерный центр «Штрих» для определения стоимости проектирования пункта плавления снега, определения площади застройки и принципов переработки снега необходимо выполнить схему генерального плана и расчет требуемых мощностей. Стоимость предварительных проработок вариантов составит 350 тыс. руб. После выполнения указанных работ будет возможно определить место расположения участка для пункта плавления, основные технические параметры объекта, направить запросы коммерческих предложений на проектирование объекта в специализированных организациях, а также определить начальную максимальную цену контракта на проектирование объекта, ориентировочный размер денежных средств, необходимых для реализации данного мероприятия. |